- Приложение

- к Постановлению  администрации

- МР «Куйбышевский район»

- от 16.06.2012 г  2012 года №  299

Долгосрочная целевая программа

«Капитальный ремонт образовательных учреждений Куйбышевского района на 2012-2016 годы»

- Паспорт программы

| 1. Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Капитальный ремонт образовательных учреждений Куйбышевского района на 2012-2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Заказчик Программы | Отдел образования администрации МР «Куйбышевский район» |
| 3. Разработчик Программы | Отдел образования администрации МР «Куйбышевский район» |
| 4. Основная цель и задача Программы | Цель – улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Куйбышевском районе. Задача – обеспечение капитального ремонта учреждений образования Куйбышевского района с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий. |
| 5. Целевые индикаторы и показатели Программы | Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей: Базовый показатель 2011 г., % (ед. учреждений); Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений). 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений; 100% (9); 89 % (8); 67 % (6); 56% (5); 44% (4); 33% (3). |
| 6. Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2016 годы, в один этап |
| 7. Перечень подпрограмм и основных мероприятий Программы | Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Куйбышевском районе. |
| 8. Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования; Всего; Объeмы финансирования,. в том числе:. 2012; 2013; 2014; 2015; 2016. Средства областного бюджета**; 1436000; 0; 217000; 291000; 355000; 573000. Средства муниципального бюджета ***; 13750000; 750000; 3000000; 3000000; 3500000; 3500000. Всего; 15186000; 750000; 3217000; 3291000; 3855000; 4073000. **Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. ***Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления муниципального района «Куйбышевский район» о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. |
| 9. Ожидаемые результаты реализации Программы | - Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, сократится до 33,3 процентов. - Капитальный ремонт будет проведен в 6 муниципальных образовательных учреждениях. |
| 10. Система организации контроля за реализацией Программы | Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет отдел образования. Информация о ходе реализации мероприятий Программы предоставляется исполнителями администрации МР «Куйбышевский район» ежегодно. Ход выполнения мероприятий заслушивается на Районном Собрании ежегодно. |

- I. Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программным методом

В современных условиях образование является фактором экономического роста, повышения эффективности и конкурентоспособности реального сектора экономики, благосостояния и благополучия каждого гражданина.

Главная цель развития системы образования Куйбышевского района  – обеспечить возможность каждому обучающемуся получить, вне зависимости от места проживания, качественное образование с целью дальнейшего получения профессионального образования и трудоустройства по профессии.

На современном этапе эта цель будет достижима, если принять предупредительные меры по поддержке инновационных механизмов развития образования района, перераспределению ресурсов с учетом демографической ситуации и перспектив развития Куйбышевского района, привлечению дополнительных средств.

Одним из основных условий успешного осуществления учебно-воспитательного процесса является развитие и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

В настоящее время в Куйбышевском районе функционирует 10 образовательных учреждений с общим охватом учащихся и воспитанников – 772  человека. Организацию образовательного процесса обеспечивают 161 работник.

89% существующих зданий (8 образовательных учреждения) построены 50 лет назад и не соответствуют современным требованиям санитарно-гигиенических норм, неудобны в технической эксплуатации, эстетически непривлекательны. Износ отдельных зданий достигает 65-70 процентов.

В последние годы в учреждениях образования проводилась большая работа по проведению ремонта. Так, например, на подготовку образовательных учреждений к новому 2011 – 2012 учебному году было израсходовано более 6778464 рублей районного и областного бюджетов. В летний период проведены ремонтные работы во всех образовательных учреждениях.

В МКОУ Бетлицкая СОШ проведен капитальный ремонт спортивного зала. Денежные средства на эти цели в сумме 2 336 736 рублей выделены из областного и местного бюджетов на условиях софинансирования – 50 на 50 процентов в рамках реализации областной целевой программы развития физической культуры и спорта в Калужской области на 2011 – 2015 годы. За счет сэкономленных средств отремонтирован коридор, ведущий к спортзалу, а также тренажерный зал, расположенный в корпусе бывшего интерната на сумму 414 673 рубля. При поддержке депутата Законодательного собрания Калужской области Алексея Геннадиевича Слабова выделено 499 142 рубля на замену оконных блоков в Бетлицкой СОШ. Проведена прокладка трубопровода горячего водоснабжения на первом этаже за счет средств районной администрации в сумме 97 078 рублей, теперь в столовой и умывальниках первого этажа появилась горячая вода. Также была обновлена фасадная часть школы и на территории школы уложено более 500 кв. м тротуарной плитки. Установлены на детской игровой площадке дополнительные конструкции, посажена сосновая аллея. В этом году школа переведена с неэффективного угольного на газовое отопление, что значительно улучшит тепловой режим в классах.

В 2011 году за счет средств субсидии на капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований, предусмотренной Законом Калужской области по Министерству финансов Калужской области был проведен капитальный ремонт Жерелевской школы на сумму 2 105 263 рублей. На эти средства отремонтирован спортзал и проведено в нем энергосберегающее освещение, частично отремонтированы кабинеты и заменено 18 окон.

Для Бутчинская СОШ в рамках капитального ремонта предоставлена субсидия из федерального, регионального и местного бюджетов  на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений в сумме 896118 рублей, где местная доля составила 346 797 рублей, заменено 34 окна.

В Мокровской школе обустроены туалеты, установлена новая сантехника на сумму 500 тыс. рублей.

Но в тоже время вызывает серьезные опасения техническое состояние коммуникаций, которые характеризуются высокой степенью износа, аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.

Действующие нормативы периодичности капитального ремонта на данный момент не соблюдаются ни по одному объекту учреждений образования.

Кровли большинства объектов выполнены с использованием устаревших технологий и не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к конструкциям зданий. Покрытие кровель и утеплитель со временем приходят в негодное состояние, что создает аварийные ситуации и приводит к тепловым потерям.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки практически во всех зданиях. Строительные конструкции запасных эвакуационных выходов находятся в неудовлетворительном состоянии. Электрические сети изначально не рассчитаны на нагрузку, необходимую для эксплуатации современного оборудования.

Нормативный срок службы трубопроводов систем отопления составляет 30 лет, а это значит, что более чем в 89 процентах (8) зданий учреждений образования требуется капитальный ремонт систем отопления. В школах требуется полная замена устаревшего сантехнического оборудования.

Невыполнение тех или иных видов работ капитального характера в определенные сроки является грубейшим нарушением требований контролирующих органов и ресурсоснабжающих организаций, создает опасные условия пребывания в зданиях и на территории образовательных учреждений для учащихся, воспитанников и сотрудников.

Решение проблемы по своевременному проведению капитального ремонта требует комплексного подхода, и его невозможно осуществить в рамках текущего финансирования. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации мероприятий Программы.

- II. Основные цели и задача Программы

Целью Программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Куйбышевском районе.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение капитального ремонта учреждений образования Куйбышевского района с учетом нормативных сроков эксплуатации зданий.

Степень достижения цели и задачи будет определяться на основе следующих целевых показателей:

|  | Базовый показатель 2011 г., % (ед. учреждений) | Изменение показателя по годам, % (ед. учреждений) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Доля муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений | 100% (9) | 89 % (8) | 67 % (6) | 56% (5) | 44% (4) | 33% (3) |

Заказчик Программы – отдел образования администрации муниципального района «Куйбышевский район».

Заказчик Программы:

- несет ответственность за реализацию Программы в целом;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы;

- подготавливает и представляет в установленном порядке в администрацию МР «Куйбышевский район» сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной финансовый год и на плановый период;

- представляет отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы;

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, 
а также продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке          по предложению заказчика Программы.

Финансирование и определение исполнителей Программы, реализующих мероприятия Программы с привлечением средств областного и местного бюджета, производится в порядке, установленном действующим законодательством.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечиваются за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств;

- адресного предоставления бюджетных средств.

- III. Сроки и этапы реализации Программы

Выполнение мероприятий осуществляется в период с 2012 по 2016 год в один этап.

- IV. Система основных мероприятий Программы

Для достижения поставленной цели в рамках Программы предусмотрено повышение уровня технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Куйбышевском районе.

В том числе предусмотрено:

- укрепление фундаментов, межэтажных и чердачных перекрытий, утепление фасадов зданий;

- замена несущих конструкций крыш и кровельных покрытий;

- смена заполнений оконных и дверных проемов, полов, потолков;

- капитальный ремонт внутренних систем отопления с установкой систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и использованием современных материалов и оборудования;

- капитальный ремонт наружных сетей теплофикации и оборудования теплоснабжающих объектов;

- капитальный ремонт внутренней системы водоснабжения и канализации с установкой систем регулирования уровня потребления воды;

- капитальный ремонт наружных сетей водопровода, канализации и водостоков;

- капитальный ремонт электрических сетей и электрического освещения с внедрением систем автоматического регулирования потребления электроэнергии и энергосберегающих осветительных приборов;

- замена вентиляционного и иного оборудования на высокотехнологичное и энергосберегающее.

- Система основных мероприятий Программы с распределением финансирования по годам приведена в приложении к Программе.

- V. Финансовое обеспечение Программы

Всего на реализацию программных мероприятий необходимо 
15936000 рублей, в том числе 14500000 рублей из местного бюджета.

Финансирование мероприятий Программы, проводимых в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется за счет средств областного бюджета, выделяемых в соответствии с законодательством Калужской области на реализацию мероприятий Программы, а также на условиях софинансирования из средств бюджетов муниципального района с учетом уровня бюджетной обеспеченности.

Объемы и источники финансирования

| Источники финансирования | Всего | Объeмы финансирования, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Средства областного бюджета** | 1436000 | 0 | 217000 | 291000 | 355000 | 573000 |
| Средства муниципального бюджета *** | 13750000 | 750000 | 3000000 | 3000000 | 3500000 | 3500000 |
| Всего | 15186000 | 750000 | 3217000 | 3291000 | 3855000 | 4073000 |

** Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

***Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением органа местного самоуправления муниципального района «Куйбышевский район» о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период.

Оценка внешних условий и рисков при реализации Программы

Учитывая продолжительный период реализации Программы, возможно возникновение рисков, связанных с социально-экономическими факторами, инфляцией, дефицитом бюджетных средств, ростом стоимости оборудования и работ, необходимых для реализации программных мероприятий, и другое, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий Программы, подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, возрасти затраты на реализацию мероприятий Программы.

В случае необходимости вносятся соответствующие предложения о внесении изменений на очередной финансовый год и на плановый период в постановление администрации муниципального района «Куйбышевский район» Об утверждении долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт образовательных учреждений Куйбышевского района на 2012-2016 годы».

- VI. Организация управления Программой 
и контроль за ходом ее выполнения

- Отдел образования администрации МР «Куйбышевский район» как 
заказчик Программы осуществляет организацию управления Программой и контроль за ходом еe выполнения.

- VII. Ожидаемые социально-экономические результаты 
реализации Программы

- Результативность мероприятий Программы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации Программы к 2016 году:

- - сокращение доли муниципальных образовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до 33,3 процента.

- Капитальный ремонт будет проведен в 6 муниципальных образовательных учреждениях.

Реализация намеченных мероприятий существенно повысит уровень технического состояния зданий и сооружений, находящихся на балансе образовательных учреждений в Куйбышевском районе, где будут созданы условия, установленные федеральными государственными образовательными стандартами и гарантирующие комфортное пребывание ребенка и работающего персонала в образовательных учреждениях.