КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ

в отношении реконструкции и использования (эксплуатации) объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Куйбышевский район» Калужской области

п. Бетлица Калужской области                                                        «_____» __________2023 года

Муниципальный район «Куйбышевский район», от имени которого выступает администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район» в лице Главы администрации Макридова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Концедент», с одной стороны, и _______________________________, в лице _____________________________, именуемое в дальнейшем «Концессионер», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,

Калужская область, от имени которой выступает Губернатор Калужской области Шапша Владислав Валерьевич, действующий на основании Устава Калужской области, именуемая в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», с третьей стороны,

в соответствии с протоколом конкурсной комиссии о результатах проведения конкурса от ________  года и постановлением администрации (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район» от ________  года № ___ «О заключении концессионного соглашения в отношении реконструкции и использования (эксплуатации) объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Куйбышевский район» Калужской области, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет реконструировать имущество, состав, описание и технико-экономические показатели, сведения о техническом состоянии которого указаны в приложении №2а к настоящему Соглашению (далее - Объект Соглашения), право собственности, на которое принадлежит и будет принадлежать Концеденту, и осуществлять деятельность по производству, передаче тепловой энергии и предоставлению услуг теплоснабжения потребителям с использованием Объекта Соглашения, а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения и пользования Объектом Соглашения для осуществления указанной деятельности.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения являются объекты недвижимого и движимого имущества, технологически связанные между собой, состав, описание и технико-экономические показатели которых указаны в приложении №2а к настоящему Соглашению, подлежащие реконструкции в соответствии с Заданием и основными мероприятиями, указанными в приложении №5 к настоящему Соглашению, а также в соответствии с требованиями действующего Законодательства, и предназначенные для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

2.2. Концедент гарантирует, что на момент передачи Объекта Соглашения, Объект Соглашения свободен от прав третьих лиц и иных ограничений прав собственности Концедента.

Перечень документов (с указанием наименования и реквизитов), удостоверяющих право собственности Концедента и их копии, составляют приложение №12 к настоящему Соглашению.

3. Порядок передачи Концедентом Концессионеру объектов имущества

3.1. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять Объект Соглашения, а также права владения и пользования указанным объектом в срок, установленный в пункте 9.4. настоящего Соглашения.

3.2. Передача Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи, подписываемому Концедентом и Концессионером. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру Объекта Соглашения считается исполненной со дня подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения. Примерная форма акта приема-передачи установлена в приложении №10 к Соглашению.

3.3. Концедент передает Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, необходимые для исполнения настоящего Соглашения, одновременно с передачей соответствующего объекта.

3.4. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, считается исполненной со дня Государственной регистрации указанных прав Концессионера. Обязанность Концедента по передаче Концессионеру прав владения и пользования движимым имуществом, входящим в состав Объекта Соглашения, считается исполненной после принятия этого имущества Концессионером и подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.5. Концедент обязан предоставить Концессионеру во временное владение и пользование движимое имущество, которое образует единое целое с Объектом Соглашения и (или) предназначено в целях осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

Состав Объекта Соглашения и движимого имущества с описанием приведен в приложении №2а к настоящему Соглашению.

Сроки владения и пользования Концессионером движимым имуществом не могут превышать срок действия настоящего Соглашения, указанный в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

3.6. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для Государственной регистрации прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, в срок не более одного месяца с даты передачи Объекта Соглашения.

3.7. Государственная регистрация прав, указанных в пункте 3.6 настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента.

4. Реконструкция Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан за свой счет реконструировать Объект Соглашения, состав, описание, технико-экономические показатели которого указаны в приложении №2а к настоящему Соглашению, в сроки, указанные в пункте 9.6 настоящего Соглашения.

4.2. Концессионер обязан достигнуть Плановых значений показателей деятельности Концессионера, указанных в приложении № 4 к настоящему Соглашению.

Плановые значения показателей деятельности Концессионера учитываются при определении степени исполнения обязательств Концессионера по Реконструкции Объекта Соглашения, при утверждении Инвестиционных программ Концессионера и при расчете (корректировке) Тарифов Концессионера.

Перечень мероприятий по Реконструкции Объекта Соглашения указан в Задании, являющемся приложением №5 к настоящему Соглашению, и устанавливается в соответствии с Инвестиционными программами Концессионера, утверждаемыми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

4.3. Инвестиционные программы разрабатываются и утверждаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

Инвестиционная программа должна быть разработана Концессионером и представлена для согласования Концеденту в течение 2 (Двух) месяцев с момента подписания настоящего Соглашения.

Впоследствии Инвестиционные программы разрабатываются Концессионером и представляются Концеденту до 15 марта каждого года, в течение срока действия настоящего Соглашения, за исключением года, указанного в абзаце 2 настоящего пункта.

Инвестиционные программы подлежат утверждению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

4.4. При выполнении работ по Реконструкции Объекта Соглашения Концессионер вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц, за действия которых он отвечает, как за свои собственные.

4.5. Концессионер обязан провести работы по Реконструкции Объекта Соглашения, виды и сроки которых, указаны в приложении №5 к настоящему Соглашению, при этом в работы по Реконструкции Объекта Соглашения входит подготовка Проектной документации, которая осуществляется в соответствии с Законодательством и условиями настоящего Соглашения.

Концессионер обязан за свой счет разработать и согласовать с Концедентом Проектную документацию, необходимую для Реконструкции Объекта Соглашения в течение 1 (одного) месяца с момента подписания настоящего Соглашения.

Концедент обязан согласовать представленную Проектную документацию или направить мотивированные замечания в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты ее получения. В случае, если Концедент в указанный срок не направил Концессионеру замечания, Проектная документация считается согласованной Концедентом.

В случае получения замечаний Концедента, Концессионер обязан устранить замечания и повторно передать ее на согласование Концеденту. Согласование исправленной Проектной документации осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

В случае возникновения необходимости внесения изменения в Проектную документацию, такие изменения согласовываются в порядке, предусмотренном в настоящем пункте для согласования Проектной документации.

Проектная документация передается Концессионером Концеденту на согласование на основании акта приема-передачи Проектной документации.

Проектная документация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к Объекту Соглашения в соответствии с решением Концедента о заключении настоящего Соглашения.

При осуществлении проверки, в ходе которой Концедентом обнаружено несоответствие Проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Концедент обязуется немедленно сообщить об этом Концессионеру и обязать его принять меры по устранению выявленного несоответствия.

При обнаружении Концессионером несоответствия Проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в Проектную документацию приостановить работу по Реконструкции Объекта Соглашения.

При обнаружении несоответствия Проектной документации условиям, установленным настоящим Соглашением, Концессионер несет ответственность перед Концедентом в соответствии с разделом 13 настоящего Соглашения.

4.6. При осуществлении Реконструкции Объекта Соглашения Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие в рамках своей компетенции при выполнении работ по Реконструкции Объекта Соглашения путем осуществления следующих действий:

- предоставлять копии имеющейся технической документации на Объект Соглашения;

- своевременно рассматривать и принимать необходимые меры по запросам Концессионера.

Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по Реконструкции Объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им лиц к Объекту Соглашения.

4.7. Концессионер обязан самостоятельно и за свой счет осуществить Подготовку территории, необходимую для выполнения всех работ по Реконструкции Объекта Соглашения и для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, за исключением действий, которые на себя принимает Концедент, а именно: Концедент обязан устранить любые ограничения и запреты, связанные с использованием для целей Реконструкции и эксплуатации Концессионером Объекта Соглашения Земельного участка, указанного в приложении №7 к настоящему Соглашению. Указанные в настоящем пункте Соглашения действия Концедент обязан осуществить до дня предоставления Концессионеру соответствующего Земельного участка.

4.8. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным использование (эксплуатацию) Объекта Соглашения и реконструкцию в сроки, установленные настоящим Соглашением, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению настоящего Соглашения.

4.9. Задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 45 ФЗ «О концессионных соглашениях», с описанием основных характеристик таких мероприятий приведены в приложении № 5 к настоящему Соглашению.

4.10. Предельный размер расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия Соглашения Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение), равен 18 105 700 (Восемнадцать миллионов сто пять тысяч семьсот) рублей.

Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях Реконструкции Объекта Соглашения, определяются в соответствии с Инвестиционной программой Концессионера на текущий год, утвержденной Концедентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов).

При изменении Инвестиционной программы общий объем инвестиций, которые Концессионер обязуется привлечь для финансирования Инвестиционной программы, изменению не подлежит.

4.11. Завершение Концессионером работ по реконструкции оформляется подписываемым Сторонами документом об исполнении Концессионером своих обязательств - актом приемки выполненных работ по Реконструкции Объекта Соглашения. Примерная форма указанного акта приведена в приложении №11 к настоящему Соглашению.

Концедент обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Концессионера письменного уведомления об окончании работ по Реконструкции Объекта Соглашения с участием Концессионера осмотреть реконструируемый Объект Соглашения и принять работы по Реконструкции Объекта Соглашения. При обнаружении отступлений от Задания (приложение №5 к настоящему Соглашению), ухудшающих результат работы, или иных Недостатков в работе заявить мотивированные возражения об этом Концессионеру в течение 5 (пяти) Рабочих дней в письменном виде.

При уклонении Концедента от подписания акта приемки выполненных работ (приложение №11 к настоящему Соглашению) или заявления письменных мотивированных возражений в установленные сроки обязанность Концессионера по Реконструкции Объекта Соглашения считается исполненными надлежащим образом.

4.12. Концессионер обязан принять на себя обязательства Концедента по подключению объектов застройщиков к принадлежавшим Концеденту сетям инженерно-технического обеспечения, входящим в состав Объекта Соглашения, в соответствии с выданными Концедентом техническими условиями и заключенными договорами на подключение и (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к централизованным системам теплоснабжения, соответствующими требованиям Законодательства. Передача указанных обязательств осуществляется по заключаемым между Концессионером и Концедентом договорам уступки прав требования и перевода долга по договорам о подключении (технологическом присоединении).

4.13. Целью использования (эксплуатации) Объекта Соглашения является осуществление Концессионером деятельности по производству, передаче тепловой энергии и по предоставлению услуг теплоснабжения потребителям в соответствии с условиями настоящего Соглашения, а также в соответствии с Законодательством, устанавливающим требования к предоставлению таких услуг.

4.14. Результатом реализации настоящего Соглашения станет Реконструкция Объекта Соглашения с достижением Плановых значений показателей деятельности Концессионера, приведенных в приложении №4 к настоящему Соглашению.

5. Порядок предоставления Концессионеру Земельных участков

5.1. Концедент обязуется заключить с Концессионером Договор аренды Земельного участка, который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, в течение 30 (тридцати) Рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения.

Описание земельного участка, предоставляемого Концедентом в аренду Концессионеру, в том числе его кадастровый номер, местонахождение, площадь, описание границ, иные сведения из государственного кадастра недвижимости, приведены в приложении №7 к настоящему Соглашению.

Формула расчета арендной платы за пользование Земельным участком приведена в приложении №19 к настоящему Соглашению

Концедент гарантирует, что является собственником указанного Земельного участка и указанный Земельный участок на дату его предоставления Концессионеру свободен от прав третьих лиц и каких-либо обременений.

5.2. Договор аренды Земельного участка заключается на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения. Договор аренды Земельного участка подлежит Государственной регистрации в установленном Законодательством порядке и вступает в силу с момента данной регистрации. Государственная регистрация указанного договора осуществляется за счет Концедента.

5.3. Концессионер не вправе передавать свои права по Договору аренды земельного участка третьим лицам и сдавать Земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено Договором аренды Земельного участка.

5.4. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения Договора аренды Земельного участка.

5.5. Арендная плата за переданный Земельный участок устанавливается на основании решения уполномоченного органа.

Размер арендной платы определяется в соответствии с приложением № 19 к настоящему Соглашению.

5.6. Копии документов, удостоверяющих право собственности Концедента в отношении Земельного участка, предоставляемого Концессионеру по Договору аренды приведены в приложении № 12 настоящего Соглашения.

5.7. Концессионер не вправе возводить на Земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты недвижимого имущества, не входящие в состав Объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концессионером деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

6. Владение, пользование и распоряжение объектами имущества,

предоставляемыми Концессионеру

6.1. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования Объектом Соглашения, указанным в настоящем Соглашении.

Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) Объект Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения.

6.2. Концессионер обязан осуществлять за свой счет техническое обслуживание Объекта Соглашения, нести расходы на содержание этого Объекта. В данном случае к техническому обслуживанию Объекта Соглашения относятся мероприятия, направленные на поддержание Объекта Соглашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и осуществление его текущего и (или) капитального ремонта.

6.3. Концессионер не имеет права передавать Объект Соглашения в пользование третьим лицам.

6.4. Передача Концессионером в залог или отчуждение Объекта Соглашения не допускается.

6.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

6.6. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером исключительно за счет собственных средств с письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концессионера.

6.7. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без письменного согласия Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, не относящееся к Объекту Соглашения, является собственностью Концедента. Стоимость такого имущества Концедентом возмещению не подлежит.

6.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, и не входит в состав движимого имущества, является собственностью Концессионера.

6.9. Концессионер обязан учитывать Объект Соглашения на своем балансе, при этом Объект Соглашения должен быть обособлен от имущества Концессионера, в отношении Объекта Соглашения Концессионер обязан вести самостоятельный учет и производить начисление амортизации отдельно от своего имущества.

6.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения Объекта Соглашения с момента подписания Сторонами акта приема-передачи, несет Концессионер.

6.11. Концессионер обязан в последний день срока действия настоящего Соглашения передать Объект Соглашения Концеденту по описанию, технико-экономическим показателям и назначению соответствующем установленному приложением №2б к настоящему Соглашению, в порядке, предусмотренным Соглашением, в состоянии пригодном для его дальнейшего использования в целях осуществления деятельности по производству, передаче тепловой энергии и по предоставлению услуг теплоснабжения, которая будет оказываться в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

6.12. По настоящему Соглашению не допускается:

1) передача Концессионером прав владения и (или) пользования Объектом Соглашения, в том числе передача Объекта Соглашения в субаренду;

2) уступка права требования, перевод долга по Соглашению в пользу иностранных физических и юридических лиц и иностранных структур без образования юридического лица, передача прав по Соглашению в доверительное управление;

3) передача Объекта Соглашения в собственность Концессионера и (или) иных третьих лиц, в том числе в порядке реализации преимущественного права на выкуп имущества, переданного в соответствии с Соглашением;

4) нарушение иных установленных Законодательством прав.

7. Порядок передачи Концессионером Концеденту объектов имущества

7.1. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять Объект Соглашения в срок, указанный в пункте 9.3. настоящего Соглашения.

Передаваемый Концессионером Объект Соглашения должен быть реконструирован в соответствии с условиями настоящего Соглашения, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, иметь все необходимые документы и разрешения на эксплуатацию (акты технической экспертизы объектов, разрешение на использование газа как вида топлива, разрешение на эксплуатацию передаваемых объектов со сроком действия, установленным Законодательством на момент такой передачи объекта и т.д.), и не должен быть обременен правами третьих лиц.

7.2. Передача Концессионером Концеденту Объекта Соглашения осуществляется по акту приема-передачи Объекта Соглашения (приложение №10 к настоящему Соглашению), подписываемому Сторонами в момент передачи Объекта Соглашения.

7.3. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому Объекту Соглашения, в том числе Проектную документацию на Объект Соглашения (при наличии) и копии технической документации, необходимой для эксплуатации Объекта Соглашения, одновременно с передачей имущества.

7.4. Обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта Соглашения (приложение №10 к настоящему Соглашению). Концедент обязан подписать акт приема-передачи Объекта Соглашения в срок не позднее 10 (десяти) Рабочих дней с даты его получения или направить мотивированные замечания.

При уклонении Концедента от подписания акта приема-передачи, обязанность Концессионера по передаче Объекта Соглашения считается исполненной, если Концессионер направил Концеденту акт приема-передачи и не получил мотивированного отказа Концедента от его подписания в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения акта приема-передачи последним.

7.5. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование Объектом Соглашения подлежит Государственной регистрации в установленном Законодательством порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет Концедента.

7.6. Концедент и Концессионер обязуются осуществить действия, необходимые для Государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня прекращения настоящего Соглашения. При этом обязуются в указанный срок осуществить сбор, представление, внесение изменений и исправлений, получение соответствующих документов, а также иные необходимые действия.

Также Стороны обязуются осуществить следующие действия.

7.6.1. Концедент обязан:

1) принять документы в соответствии с перечнями, указанными в приложениях к настоящему Соглашению в день прекращения настоящего Соглашения;

2) принять Объект Соглашения в срок, установленный настоящим Соглашением при соблюдении Концессионером пункта 7.4 настоящего Соглашения;

3) обратиться в регистрирующий орган с заявлением и представить все необходимые документы не позднее 30 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

7.6.2. Концессионер обязан:

1) передать документы в соответствии с перечнями, указанными в приложениях к настоящему Соглашению в день прекращения настоящего Соглашения;

2) передать Объект Соглашения в срок и техническом состоянии, предусмотренным настоящим Соглашением.

8. Порядок осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

8.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не прекращать и не приостанавливать эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных Законодательством, а также обеспечивать при осуществлении деятельности, предусмотренной Соглашением, возможность получения потребителями соответствующих товаров, работ, услуг.

8.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с требованиями, установленными Законодательством.

8.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1.1 настоящего Соглашения, с момента передачи Объекта Соглашения по акту приема-передачи и до окончания срока, указанного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

Помимо деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием Объекта Соглашения не имеет права осуществлять иную деятельность.

8.4. Концессионер обязан за свой счет принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений Объекта Соглашения в кратчайшие сроки, но не более 3 (трех) дней.

8.5. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

8.6. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг. Указанные льготы предоставляются Концессионером в порядке и случаях, определенных Законодательством.

8.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять реализацию производимых услуг по регулируемым ценам (тарифам) и (или) в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера указаны в приложении №8 к настоящему Соглашению.

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения, в том числе на каждый год срока действия концессионного соглашения, указан в приложении №6 к настоящему Соглашению. В случае существенного изменения (увеличения) прогнозных показателей, используемых при формировании объема валовой выручки, Стороны обязаны внести соответствующие изменения в приложение №6 к настоящему Соглашению.

Регулирование Тарифов Концессионера осуществляется методом индексации установленных Тарифов.

8.8. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения обязательств в виде безотзывной, непередаваемой Банковской гарантии, в сумме 5 процентов от общей суммы обязательств Концессионера по его расходам на Реконструкцию Объекта Соглашения, на каждый год срока действия Соглашения.

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем».

8.9. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых при исполнении Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы.

8.10. Концессионер обязан осуществлять деятельность в течение срока, указанного в пункте 9.5 настоящего Соглашения, и в соответствии с требованиями, установленными Законодательством, включая:

а) требования к передаче имущественных и иных прав, необходимых для реконструкции и эксплуатации Объекта Соглашения;

б) требования к обеспечению аварийно-спасательных работ на Объекте Соглашения;

в) гарантии беспрепятственного доступа на Объект Соглашения представителям уполномоченных Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за исполнением Концессионером условий Соглашения, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 Соглашения.

9. Сроки, предусмотренные настоящим Соглашением

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2037.

Срок действия Соглашения может быть продлен, но не более чем на пять лет, по соглашению Сторон на основании решения местной администрации муниципального образования.

Продление срока действия Соглашения осуществляется по согласованию с антимонопольным органом.

9.2. Срок использования (эксплуатации) Концессионером Объекта Соглашения в целях осуществления деятельности по производству, передаче тепловой энергии и по предоставлению услуг теплоснабжения потребителям устанавливается с даты передачи Концессионеру Объекта Соглашения и заканчивается в момент окончания срока действия настоящего Соглашения.

9.3. Срок передачи Концессионером Концеденту Объекта Соглашения по окончанию его использования (эксплуатации) – последний день срока действия Соглашения.

9.4. Срок передачи Концедентом Концессионеру Объекта Соглашения - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Соглашения.

9.5. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается со дня подписания акта приема-передачи Объекта Соглашения и до окончания действия настоящего Соглашения, предусмотренного в пункте 9.1. настоящего Соглашения.

9.6. Срок выполнения работ по Реконструкции Объекта Соглашения согласно основным мероприятиям по Реконструкции Объекта Соглашения, указанным в приложении №5 к настоящему Соглашению.

9.7. График производства работ по Реконструкции Объекта Соглашения указан в приложении №5 к настоящему Соглашению.

9.8. Срок передачи Концессионером Концеденту выполненных работ и подписания акта приема-передачи выполненных работ – 10 Рабочих дней с момента окончания работ каждого мероприятия по реконструкции Объекта Соглашения.

9.9. Возможен перенос сроков реализации инвестиционных обязательств Концессионера, являющегося регулируемой организацией, осуществляющей деятельность в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения, в случае принятия Правительством Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным ухудшением экономической конъюнктуры.

10.Платежи и расчеты по Соглашению

10.1. Концессионная плата по Соглашению не предусматривается.

10.2. Концессионер производит оплату обязательных платежей, связанных с правом владения Объектом Соглашения в соответствии со ст. 378.1 Налогового кодекса РФ, и арендную плату по Договору аренды Земельного участка.

11. Исключительные права на результаты

интеллектуальной деятельности

11.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные Концессионером за свой счет при исполнении настоящего Соглашения, принадлежат Концессионеру.

12. Порядок осуществления Концедентом контроля

за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения

12.1 Права и обязанности Концедента по контролю за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения могут осуществляться уполномоченными им органами и юридическими лицами (далее – уполномоченные лица), в соответствии с Законодательством.

12.2. Концедент обязан письменно уведомить Концессионера об уполномоченных лицах, правомочных осуществлять контроль за деятельностью Концессионера по настоящему Соглашению, с указанием их наименования, а также фамилий, имен, отчеств и должностей физических лиц, которые будут непосредственно осуществлять контроль. Указанное в настоящем пункте уведомление Концедента об уполномоченных лицах направляется Концессионеру не позднее, чем за 5 (пять) Рабочих дней до начала осуществления возложенных на них функций по контролю за деятельностью Концессионера.

12.3. Концедент имеет право в период действия настоящего Соглашения вносить изменения и дополнения в состав уполномоченных лиц. При этом Концедент направляет Концессионеру информационное письмо в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений.

12.4. Концедент, в целях осуществления контроля вправе заключать договоры на услуги по строительному контролю со специализированными организациями, в соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, о чём письменно уведомляет Концессионера.

12.5. Концедент, уполномоченные лица, в рамках своей компетенции имеют право давать обязательные для Концессионера предписания при обнаружении отступлений от проекта, нормативно-технических документов, настоящего Соглашения и приложений к нему.

12.6. Концедент и уполномоченные лица не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера и (или) разглашать сведения, перечень которых указан в приложении №16 к настоящему Соглашению.

12.7. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению деятельности, указанной в предмете Соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) Объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков исполнения обязательств.

12.8. Концедент вправе предпринимать следующие действия в целях осуществления независимого и постоянного контроля за выполнением основных мероприятий по Реконструкции Объекта Соглашения:

- проверку качества проектных решений, технологических процессов, строительных материалов, строительных конструкций, машин, механизмов и оборудования, используемых в процессе реконструкции, модернизации объектов капитального строительства, сроков, строительной продукции в целом;

- проверку готовности строительных организаций к ведению реконструкции;

- проведение контроля исполнения и приемка завершаемых или завершенных скрытых работ, участие в приемке готовых объектов и подготовке заключения о соответствии объекта требованиям технических регламентов, иных нормативных и правовых документов, Проектной документации;

- подтверждение наличия фактически выполненных объемов работ, их качества, выявление дефектов;

- контроль за поставляемыми материалами, конструкциями и оборудованием, которые должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество и пройти входной лабораторный контроль. Копии сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний, заверенных печатью, должны быть предоставлены Концеденту, либо уполномоченным лицам в течение 1 (одного) дня с момента выставления требования;

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования;

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполнительной документации, в том числе оценка достоверности геодезических исполнительных схем выполненных конструкций с выборочным контролем точности положения элементов;

- контроль над устранением дефектов в Проектной документации, выявленных в процессе реконструкции;

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям договора и графику производства работ;

- оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных работ, конструкций, участков инженерных сетей;

- заключительная оценка (совместно с исполнителем работ) соответствия объекта требованиям технических регламентов, Законодательства, проектной и нормативной документации;

- участие в работе комиссии по приемке выполненных работ.

12.9. Концессионер обязан незамедлительно уведомлять Концедента о любых внештатных ситуациях и происшествиях на Объекте Соглашения и/или возникших в связи с исполнением Соглашения, включая: аварии, несчастные случаи, гибель человека, пожар, забастовки и иные обстоятельства.

12.10. Концедент и уполномоченные лица в рамках осуществления полномочий по контролю имеют право проводить следующие виды проверок:

а) плановые проверки, включающие осмотр реконструируемого имущества. График проведения плановых проверок подлежит согласованию Концессионером и Концедентом в течение 1 (одного) месяца с Даты заключения Соглашения. График может быть пересмотрен по заявлению Концедента не чаще 1 (одного) раза в 6 месяцев с момента утверждения первого с Даты заключения настоящего Соглашения графика плановых проверок;

б) в случае поступления жалоб от уполномоченных лиц об обнаружении несоответствия технической реконструкции объектов, направленных в адрес Концедента. Концедент вправе осуществлять внеплановый осмотр реконструируемого имущества, известив об этом Концессионера за 3 (три) Рабочих дня до начала проверки;

в) в случае выявления на Объекте Соглашения внештатных ситуаций (причинение вреда жизни и здоровью, угроза и возникновение чрезвычайных ситуаций) проверка может осуществляться незамедлительно.

12.11. Концедент может в любое время запрашивать у Концессионера информацию в рамках реализации Соглашения. Данная информация должна быть предоставлена в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента предоставления соответствующего запроса. Запрос может быть направлен посредством заказного письма, факса, электронных каналов связи.

12.12. Контроль за достижением Плановых значений показателей деятельности Концессионера, определенных в приложении №4 настоящего Соглашения, осуществляется Концедентом по состоянию на 31 декабря соответствующего года действия Соглашения.

12.13. Концессионер обязан оперативно предоставить Концеденту возможность беспрепятственного присутствия его представителей при проведении плановой и/или внеплановой проверки.

12.14. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, которые могут существенно повлиять на соблюдение условий настоящего Соглашения, Концедент сообщает об этом Концессионеру в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений, а также составляет предписание, обязательное для исполнения. Предписание вручается уполномоченному представителю Концессионера и подлежит незамедлительному исполнению в установленный в предписании срок.

12.15. Результаты осуществления контроля за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения оформляются актом о результатах контроля. В случае выявления несоответствий деятельности Концессионера Заданию и основным мероприятиям, либо Плановым значениям показателей деятельности Концессионера, либо несоответствия реконструируемого имущества цели его использования или иным характеристикам, акт должен содержать указания на причины указанных несоответствий. Концессионер вправе указать свои возражения к акту о результатах контроля в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты его составления и получения Концессионером, а также отказаться от подписания акта в указанный срок и представить письменные возражения.

12.16. Концедент обязан рассмотреть возражения Концессионера и при несогласии с заявленными возражениями указать в акте соответствующие доводы.

12.17. В случае непредставления Концессионером возражений в указанный в настоящем пункте срок акт о результатах контроля подписывается Концедентом с указанием причин составления одностороннего акта. Указанный односторонний акт должен быть незамедлительно предоставлен Концессионеру.

12.18. Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведенной Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате проверки, в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней с момента получения акта, либо в иной, согласованный с Концедентом и разумный срок, если из характера выявленных нарушений следует, что они не могут быть устранены в течение 30 (тридцати) календарных дней. Концессионер обязан уведомить Концедента об окончании работ по устранению нарушений.

12.19. Если причиной обнаруженных нарушений, является действие (бездействие) Концедента, включая просрочку исполнения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, либо Обстоятельства непреодолимой силы, Концессионер не несет ответственности за нарушение обязательств по настоящему Соглашению в части, в которой указанные нарушения обусловлены действием (бездействием) Концедента, Обстоятельствами непреодолимой силы.

12.20. Концедент и Концессионер в течение 10 Рабочих дней со дня составления акта о результатах контроля подписывают двусторонний акт, в котором подлежат согласованию мероприятия и Плановые значения показателей деятельности Концессионера, определенные в приложении №4 настоящего Соглашения, скорректированные с учетом имеющихся на момент составления указанного акта несоответствий.

12.21. Последующие действия Концедента, осуществляемые в целях контроля выполнения Задания и достижения Плановых показателей деятельности Концессионером осуществляются с учетом положений, закрепленных в последнем подписанном между Концедентом и Концессионером акте.

12.22. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

12.23. Порядок предоставления отчетности (отчетов) и состав предоставляемой Концессионером Концеденту информации указан в приложении №15 к настоящему Соглашению.

13. Ответственность Сторон

13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность, предусмотренную Законодательством и настоящим Соглашением.

13.2. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенные при Реконструкции Объекта Соглашения нарушения требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, Проектной документации, иных обязательных требований к качеству Объекта Соглашения, за допущенные при осуществлении деятельности с использованием (эксплуатацией) Объекта Соглашения нарушения требований, установленных настоящим Соглашением.

13.3. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.2 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых нарушены. При этом Стороны согласовывают срок для устранения указанного нарушения, в случае если Сторонами такой срок не согласован, срок для устранения нарушения составляет 14 (четырнадцать) календарных дней.

13.4. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нарушением Концессионером требований настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устранены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном пунктом 13.3. настоящего Соглашения.

13.5. Концессионер обязуется по требованию Концедента возместить Концеденту суммы документально подтвержденных убытков, ущерба или расходов, понесенных:

- вследствие ненадлежащего исполнения или неисполнения Концессионером и (или) лицом, относящимся к Концессионеру, своих обязательств по Соглашению;

- в связи с возмещением вреда, причиненным жизни, здоровью или имуществу любого лица (включая имущество, принадлежащее Концеденту и (или) лицу, относящемуся к Концеденту, или за которое Концедент несет ответственность), и, включая убытки третьих лиц, понесенные как прямое следствие ненадлежащего исполнения или неисполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, за которые отвечает Концедент, и требования, по которым предъявлены в надлежащем порядке (возмещаемые убытки).

13.6. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения, в том числе уклонения Концессионера от подписания акта приема передачи или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концедент имеет право предъявить требования по Банковской гарантии на исполнение любых обязательств Концессионера, в том числе по возмещению убытков Концедента, уплате штрафных санкций, возмещению иных расходов Концедента, возникших вследствие неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению, указанных в соответствующей Банковской гарантии.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

13.7. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по Реконструкции Объекта Соглашения в течение всего срока действия Соглашения.

13.8. Концессионер обязан уплатить Концеденту в бюджет МР «Куйбышевский район» неустойку в виде штрафа, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концессионером обязательств, установленных пунктами 9.3, 9.5, 9.6 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от объема инвестиций, который Концессионер обязуется обеспечить в целях Реконструкции Объекта Соглашения, за каждый случай нарушения обязательств.

Концедент обязан уплатить Концессионеру неустойку в виде штрафа в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных пунктами 3.3, 7.4, 9.4 настоящего Соглашения, в том числе в случае нарушения сроков исполнения указанных обязательств, в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от объема инвестиций, который Концессионер обязуется обеспечить в целях Реконструкции Объекта Соглашения, за каждый случай нарушения обязательств.

13.9. Возмещение Сторонами настоящего Соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, не освобождают соответствующую Сторону от исполнения этого обязательства в натуре.

13.10. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства, предусмотренные настоящим Соглашением, несет ответственность, предусмотренную Законодательством и настоящим Соглашением, если не докажет, что надлежащее исполнение указанных обязательств оказалось невозможным вследствие наступления Обстоятельств непреодолимой силы.

14. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении

обстоятельств непреодолимой силы

14.1. Концедент и Концессионер, в случае нарушения условий настоящего Соглашения в результате наступления Обстоятельств непреодолимой силы, обязаны:

а) в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении указанных Обстоятельств не позднее 5 (Пяти) календарных дней со дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить другую сторону о возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

14.2. Концедент и Концессионер обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением Обстоятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, а также до устранения этих последствий предпринять в месячный срок необходимые меры, направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1.1. настоящего Соглашения, в том числе:

- провести двусторонние переговоры по вопросу определения влияния Обстоятельств непреодолимой силы на исполнимость настоящего Соглашения целиком или в части;

- при необходимости внести соответствующие изменения путем заключения дополнительного соглашения с целью минимизации возможных и наступивших негативных последствий, и убытков и надлежащего, насколько возможно в данных обстоятельствах, исполнения Сторонами условий настоящего Соглашения либо расторгнуть настоящее Соглашение.

Если стороны не могут прийти к соглашению в течение установленного в настоящем пункте срока, то по истечении такого срока возникшие разногласия подлежат разрешению в соответствии с Разделом 18 настоящего Соглашения.

15. Изменение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению Сторон. Условия Соглашения, определенные на основании решения о заключении настоящего Соглашения и конкурсного предложения, могут быть изменены по соглашению Сторон на основании решения органа местного самоуправления, а также в иных случаях, предусмотренных ФЗ «О концессионных соглашениях».

15.2. Для изменения существенных условий Соглашения необходимо согласие антимонопольного органа, полученное в порядке и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. Указанное согласие требуется также в случае изменения условий Соглашения по основаниям, предусмотренным частями 1, 3 и 4 статьи 20 ФЗ «О концессионных соглашениях».

При переносе срока реализации обязательств Концессионера, указанных в части 4 статьи 44 ФЗ «О концессионных соглашениях» предварительное согласие антимонопольного органа не требуется.

15.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и цен, величин, значений, параметров, указанных в приложении №14, осуществляется по предварительному согласованию с Органом регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен(тарифов), получаемому в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации.

15.4. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соответствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений.

Сторона в течение 30 календарных дней со дня получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или о мотивированном отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения.

15.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.6. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме.

16. Прекращение Соглашения

16.1. Настоящее Соглашение прекращается:

а) по истечении срока действия;

б) по соглашению Сторон;

в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;

г) по решению Концедента о досрочном расторжении концессионного соглашения в случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда.

16.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения Арбитражного суда Калужской области по требованию одной из Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим Соглашением.

16.3. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:

1) нарушение установленных пунктами 9.6, 9.7 настоящего Соглашения сроков Реконструкции Объекта Соглашения по вине Концессионера, более чем на 1 месяц;

2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения;

3) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением;

4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, предусмотренных частью 3.7 статьи 13 ФЗ «О концессионных соглашениях»;

5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательства, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения.

16.4. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относятся:

а) невыполнение в срок, установленный в пункте 9.4 настоящего Соглашения, обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания сторонами Соглашения акта приема-передачи Объекта Соглашения, не могло быть выявлено при его передаче Концессионеру и возникло по вине Концедента.

16.5. В случае если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей, либо имеется угроза причинения такого вреда решение о расторжении вступает в силу с момента его принятия и подлежит немедленному исполнению.

16.6. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения Соглашения приведен в приложении №17 к настоящему Соглашению.

16.7. Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения, приведен в приложении №18 к настоящему Соглашению.

17. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,

предусмотренной Соглашением

17.1. В соответствии с ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормами и правилами утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» органы в области регулирования цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам) устанавливают цены (тарифы) и (или) надбавки к ценам (тарифам), исходя из определенного настоящим Соглашением объема инвестиций и сроков их осуществления и иными параметрами долгосрочного регулирования.

17.2. По Соглашению установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

17.3. По соглашению Сторон Соглашения и по согласованию с Органом регулирования в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока действия Соглашения по правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

17.4. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, указанного в части 6.3 статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 190-ФЗ «О теплоснабжении», по соглашению Сторон Соглашения срок выполнения существенных условий концессионного соглашения, указанных в пунктах 2 - 4 части 1 статьи 42 ФЗ «О концессионных соглашениях», может быть изменен при условии, что такое изменение не ведет к невыполнению обязательств Концессионера в последующие годы срока действия Соглашения.

17.5. В случае если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные правовые акты приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузке на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Соглашения, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством, Стороны обязаны принять меры, обеспечивающие окупаемость инвестиций Концессионера и получение им валовой выручки в объеме не менее объема, определенного в соответствии с настоящим Соглашением.

17.6. Устанавливается следующий порядок принятия Концедентом мер, указанных в пункте 17.5 Соглашения, и изменения условий Соглашения:

17.6.1. при наступлении обстоятельств, предусмотренных настоящим Соглашением или Законодательством, Концессионер обращается к Концеденту с заявлением, содержащим описание обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению Концессионером обязательств по Соглашению, а также предлагаемые меры, которые должен принять Концедент. К заявлению прилагается текст изменений, предлагаемых к внесению в Соглашение, с обоснованием необходимости изменения условий Соглашения и приложением подтверждающих материалов и документов;

17.6.2. Концедент в течение 20 (двадцати) Рабочих дней с момента получения документов, принимает одно из следующих решений: о принятии мер, предложенных Концессионером; о принятии иных мер; об отказе в принятии мер с обоснованием причин отказа. В случае принятия решения о принятии иных мер, либо решения об отказе в принятии мер Стороны согласовывают возможность принятия Концедентом и объем мер путем совместных переговоров. При недостижении согласия Стороны разрешают разногласия в порядке, предусмотренным Соглашением для разрешения споров;

17.6.3. в течение 15 (пятнадцати) Рабочих дней с момента принятия Концедентом решения о принятии мер, либо достижения Сторонами согласия по таким мерам, Концессионер готовит и представляет на согласование в Орган регулирования и (или) антимонопольный орган необходимые документы в случае, если это предусмотрено Законодательством;

17.6.4. дополнительное соглашение, заключаемое в связи с принятием мер, подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения всех необходимых согласований, если это требуется в соответствии с Законодательством. Стороны вправе оговорить иной срок подписания дополнительного соглашения;

17.7. порядок, предусмотренный пунктами 17.6.1–17.6.4 Соглашения для изменения условий Соглашения, может применяться также в иных случаях, предусмотренных настоящим Соглашением и Законодательством.

17.8. Концедент вправе самостоятельно инициировать принятие мер, указанных в пункте 17.5 Соглашения.

17.9. Обязательства Концедента по принятию мер, обеспечивающих получение Концессионером валовой выручки в объеме не менее объема, определенного в соответствии с настоящим Соглашением, не распространяются на случаи изменения, корректировки Тарифов Концессионера за недостижение Концессионером установленных в приложении №4 к настоящему Соглашению Плановых значений показателей деятельности Концессионера.

17.10. Стороны принимают все зависящие от них меры в рамках Законодательства в целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности Концессионера, а также с целью недопущения расторжения настоящего Соглашения.

17.11. В случае если в течение срока действия Соглашения, в соответствии с которым Концессионер предоставляет потребителям товары, работы, услуги по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом регулируемых надбавок к ценам (тарифам), регулируемые цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые не соответствуют таким параметрам, предусмотренным Соглашением, условия Соглашения должны быть изменены по требованию Концессионера.

18. Разрешение споров

18.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с ним разрешаются путем переговоров.

18.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на которую должен быть представлен заявителю в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

18.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с Законодательством в Арбитражном суде Калужской области.

19. Размещение информации

19.1. Настоящее Соглашение, за исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, подлежит размещению (опубликованию) в порядке, установленном ФЗ «О концессионных соглашениях».

19.2. Акт о результатах контроля подлежит размещению концедентом в течение пяти рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте концедента.

Доступ к указанному акту обеспечивается в течение срока действия настоящего Соглашения и после дня окончания срока его действия в течение 3 (трех) лет.

20. Права и обязанности Субъекта Российской Федерации

20.1. Субъект Российской Федерации, участвующий в концессионном соглашении, несет следующие обязанности по Соглашению:

1) установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, установленных концессионным соглашением, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями в области регулирования цен (тарифов) наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления;

2) утверждение инвестиционных программ Концессионера в соответствии с установленными концессионным соглашением заданием и мероприятиями, плановыми показателями деятельности Концессионера, предельным уровнем расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения, за исключением случаев, если соответствующими полномочиями наделен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законом субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, орган местного самоуправления;

3) возмещение недополученных доходов, экономически обоснованных расходов Концессионера, подлежащих возмещению за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе в случае принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в области государственного регулирования тарифов решения об изменении долгосрочных тарифов и (или) необходимой валовой выручки Концессионера, рассчитанных на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера и предусмотренных концессионным соглашением в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, и (или) долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, и (или) решения об установлении тарифов Концессионера на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, отличных от долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, установленных либо согласованных органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении, в соответствии с Федеральным законом;

4) иные обязанности, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

20.2. По настоящему Соглашению установлены следующие права Субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении:

1) предоставление Концессионеру государственных гарантий субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении;

2) иные права, устанавливаемые нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, участвующего в концессионном соглашении.

21. Заключительные положения

21.1. Концедент и Концессионер помимо прав и обязанностей, указанных в настоящем Соглашении, осуществляют иные права и обязанности, установленные ФЗ «О концессионных соглашениях».

21.2. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня этого изменения. В противном случае, направленные по указанным в разделе 23 настоящего Соглашения адресам или номерам уведомления рассматриваются как доведенные до сведения Стороны-получателя.

21.3. Вся переписка и иные сообщения между Сторонами, связанные с заключением настоящего Соглашения, направленная Сторонами друг другу до вступления в силу Соглашения, теряют силу с момента подписания такого соглашения, если иное не предусмотрено Соглашением.

21.4. В случае появления противоречий и неясностей при толковании настоящего Соглашения и других, связанных с ним документов, они разрешаются на основании следующих положений:

1) Соглашение обладает преимущественной силой в договорных отношениях между Сторонами (по сравнению с перепиской Сторон и т.п.);

2) приложения к Соглашению составляют неотъемлемую часть Соглашения, дополняют его и уточняют. В случае противоречия между основным текстом Соглашения и каким-либо приложением к нему, подлежит применению текст приложения.

Все уведомления и заявления считаются совершенными надлежащим образом, если направлены по приведенному в разделе 23 настоящего Соглашения адресу и (или) номеру получателя заказным письмом, с курьером, либо переданы лично под роспись.

21.5. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 4-х подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 1 экземпляр для Субъекта Российской Федерации, выступающего в качестве самостоятельной стороны по настоящему Соглашению, 1 экземпляр для Концедента, 1 экземпляр для Концессионера и 1 экземпляр для органа, осуществляющего Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

21.6. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, заключенные, как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью.

Указанные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

22. Приложение к Соглашению:

Приложение №1 Термины и определения.

Приложение №2а Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения на момент передачи Концессионеру.

Приложение №2б Состав, описание и технико-экономические показатели Объекта Соглашения на момент передачи Концеденту.

Приложение №3 Перечень документов, относящихся к передаваемым объектам теплоснабжения, расположенным на территории МР «Куйбышевский район», и подлежащих передаче Концессионеру.

Приложение № 4 Плановые значения показателей деятельности Концессионера.

Приложение № 5 Задание и основные мероприятия по Реконструкции Объекта Соглашения.

Приложение № 6 Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения.

Приложение № 7 Описание Земельного участка, предоставляемого в аренду Концессионеру.

Приложение №8 Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, определенные по результатам проведения конкурса.

Приложение №9 Предельный размер расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение).

Приложение №10 Примерная форма Акта приема-передачи Объекта Соглашения.

Приложение №11 Примерная форма Акта приемки выполненных работ.

Приложение №12 Перечень и копии документов, подтверждающих право собственности Концедента на Объект Соглашения.

Приложение №13 Льготы потребителям товаров и услуг Концессионера.

Приложение №14 Долгосрочные параметры регулирования деятельности Концессионера и цены, величины, значения, параметры, определенные министерством конкурентной политики Калужской области от 16.08.2023 № 03/2557-23.

Приложение №15 Порядок отчетности Концессионера.

Приложение №16 Перечень сведений конфиденциального характера.

Приложение №17 Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения Соглашения.

Приложение №18 Порядок возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения.

Приложение №19 Примерная форма Договора аренды Земельного участка.

23. Адреса и реквизиты Сторон

| Подписи сторон: |  |
| --- | --- |
| [Субъект Российской Федерации] | Концедент |
| [Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)] | [Уполномоченное лицо Концедента] |
| _____________________/ [●] / М.П. | _____________________/ [●] / М.П. |
| Концессионер |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |

Приложение № 1 к Соглашению

Термины и определения

В настоящем Соглашении и приложениях к нему, если иное не следует из контекста, следующие слова и словосочетания имеют значения, указанные ниже.

| Термин/сокращение | Значение |
| --- | --- |
| Банковская гарантия | безотзывная банковская гарантия, предоставляемая Концессионером в соответствии с условиями Соглашения и Постановлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем» в целях обеспечения исполнения Концессионером своих обязательств по Соглашению. |
| Государственная регистрация | государственная регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». |
| Дата заключения Соглашения | дата, в которую Соглашение было подписано полномочными представителями Сторон. |
| Дата истечения срока Соглашения | дата, наступающая 31.12.2037, если срок действия Соглашения не был продлен. |
| Дата прекращения Соглашения | одна из следующих дат: - Дата истечения срока Соглашения; - дата подписания Сторонами соглашения о досрочном прекращении Соглашения, если иная дата не указана в таком соглашении; - дата, определенная в судебном решении о досрочном расторжении Соглашения. |
| Договор аренды Земельного участка | договор аренды Земельного участка для выполнения работ по реконструкции и осуществления деятельности, предусмотренной Соглашением, заключаемый Концедентом и Концессионером по форме, установленной приложением №19. |
| Задание и основные мероприятия | задание и основные мероприятия, предусмотренные статьей 22 ФЗ «О концессионных соглашениях», приведенные в приложении №5 к настоящему Соглашению. |
| Законодательство | вступившие в силу и сохраняющие действие федеральные законы Российской Федерации, законы Калужской области, подзаконные акты Российской Федерации и Калужской области, нормативные правовые акты Ульяновского района, а равно любые иные нормативные акты государственных органов, включая стандарты и нормы, применимые к Соглашению. |
| Земельные участки | земельные участки, указанные в приложении №7 к настоящему Соглашению. |
| Инвестиционная программа | программа мероприятий Концессионера по Реконструкции Объекта Соглашения в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) теплопотребляющих установок потребителей к системе теплоснабжения. |
| Концессионная плата | плата, предусмотренная статьей 41 ФЗ «О концессионных соглашениях». |
| Недополученные доходы | недополученные доходы Концессионера, связанные с осуществлением Концессионером регулируемых видов деятельности, возмещаемые за счет средств бюджета Калужской области в случаях, предусмотренных статьей 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| Недостаток | несоответствие Объекта Соглашения требованиям Законодательства и (или) условиям Соглашения и (или) Проектной документации. |
| Орган регулирования | орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). |
| Плановые значения показателей деятельности Концессионера | показатели надежности и энергетической эффективности Объекта Соглашения, приведенные в приложении №4, применяемые для определения степени исполнения обязательств Концессионера по Реконструкции Объекта Соглашения, а также для целей регулирования Тарифов. |
| Подготовка территории | мероприятия по подготовке территории Земельного участка для целей Реконструкции Объекта Соглашения. |
| Проектная документация | документация, содержащая материалы и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, необходимые и достаточные для Реконструкции Объекта Соглашения. |
| Рабочий день | любой день, за исключением выходных (субботы и воскресенья) и нерабочих праздничных дней, установленных Законодательством. |
| Реконструкция Объекта Соглашения | мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым более производительным оборудованием, изменению технологического или функционального назначения Объекта Соглашения или его отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств Объекта Соглашения. |
| Соглашение | концессионное соглашение в отношении реконструкции и использования (эксплуатации) объектов теплоснабжения, принадлежащих на праве собственности муниципальному району «Куйбышевский район» Калужской области. |
| Тарифы | регулируемые цены (тарифы) на услуги теплоснабжения, оказываемые Концессионером в рамках осуществления деятельности, устанавливаемые в соответствии с долгосрочными параметрами регулирования. |
| ФЗ «О концессионных соглашениях» | Федеральный закон от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» с внесенными в него изменениями и дополнениями. |

Если иное не следует из контекста, в Соглашении:

- - наименования пунктов и приложений, используемые в Соглашении, приводятся исключительно для информации и не могут быть использованы для толкования положений Соглашения и приложений к нему;

- - слова и выражения, использованные в единственном числе, также подразумевают такие слова и выражения во множественном числе и наоборот;

- - любые указания на род подразумевают также указания на любые иные рода;

- - любые ссылки на пункты и приложения означают ссылки на пункты Соглашения и приложения к нему, если иное не следует из контекста;

- - все временные периоды указаны в соответствии с Григорианским календарем, любое упоминание о времени дня означает время в городе Москве, Российская Федерация; ссылка на «день» означает календарный день, ссылка на «месяц» означает календарный месяц, ссылка на «год» означает календарный год;

- - слова «включает» и «включая» означает, что следующий за ними перечень не является исчерпывающим; и

- - ссылки на Соглашение подразумевают также приложения к Соглашению.

| Подписи сторон: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 2а к Соглашению

Состав, описание и технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

на момент передачи Концессионеру

Состав и описание объекта концессионного соглашения

1. Село Закрутое.

1) Блочная котельная: кадастровый номер - 40:11:122100:351, описание – нежилое здание, этажность – 1, материал стен – металлические, год постройки – 2009 г., площадь – 18,4 кв. м., адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, строение 25А вместе с оборудованием:

Котёл MIGHTI THERM НН 1200 – 2 шт.;

Насосы котловые TP50-120/2- 2 шт.;

Насос повысительный Grundfos CH2-40 -1 шт.;

Насосы сетевые TP65-180/2 - 2 шт.;

Установка хим. вода подготовки TS 85-0,8М. производительность 1 м3.;

Бак мембранный расширительный Е 800л Reflex;

Преобразователь расхода ВСП1(2)-ЧИ2.34 – 2 шт.;

Тепловычислитель ТМК-Н 2;

Комплект термопреобразователей КТСП-Р;

Комплекс СГ-ЭК, в составе:

СГ-Эквз-З-0,2-100/1,6,

Счетчик газа RVG G65

Корректор EK270

Блок питания электронного корректора EК270.

Дымовая труба (D= 0.377m, H= 15m)

ГРПШ-400-01

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ ПЭ (L=21,8 м, D=63мм)

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=3,9м, D=57мм)

Газопровод надземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=1,51м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=4,56м, D=89мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=0,2м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, внутренний, природ. газ СТ (L=5м, D=57мм)

2) Тепловая сеть котельной протяженностью 277 м., с кадастровым номером 40:11:122100:583, расположенная по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое.

3) Теплотрасса котельной протяженностью 29 м., с кадастровым номером 40:11:122100:1013, расположенная по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое.

Технико-экономические показатели Объекта Соглашения на момент передачи Концессионеру

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Срок начала эксплуатации | Балансовая стоимость руб. | Количество установленных котлов, в т. ч. резервных | Марки котлов | Период работы котельной в год, мес. | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная мощность потребителей, Гкал/час | Протяжённость тепловых сетей (по трассе), п. м. | Объем полезного отпуска тепловой энергии (2022 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Блочная котельная, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, строение 25А | 2009 | 6267 395,23 | 2 | MIGHTI THERM НН 1200 | 7 | 0,489 | 0,260 | 306 | 637,739 |
| 2 | Тепловая сеть, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с Закрутое |  | 1 051 119 |  |  |  |  |  | 277 |  |
| 3 | Теплотрасса, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое |  | 110 045 |  |  |  |  |  | 29 |  |

2. Село Мокрое.

1) Блочная котельная: кадастровый номер - 40:11:081000:287, описание – нежилое здание, этажность – 1, материал стен – металлические, год постройки – 2009 г., площадь – 18,4 кв.м., адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, строение 40А вместе с оборудованием:

Котёл MIGHTI THERM НН 715 – 2 шт. (мощность одного котла 169,6 кВт);

Насосы котловые TP40-180/2 - 2 шт.;

Насос повысительный Grundfos CH2-40 -1 шт.;

Насосы сетевые TP50-180/2-2 шт.;

Установка хим. вода подготовки TS 85-0,8М. производительность 1 м3.;

Бак мембранный расширительный Е 800л Reflex;

Преобразователь расхода ВСП1(2)-ЧИ2.34 – 2 шт.;

Тепловычислитель ТМК-Н 2;

Комплект термопреобразователей КТС-Б;

Комплекс СГ-ЭК, в составе:

СГ-Эквз-З-0,2-100/1,6, №2703189

Счетчик газа RVG G65, №27049433

Корректор EK270

Блок питания электронного корректора EК270.

Дымовая труба (D= 0.325m, H= 15m)

ГРПШ -32 К/16

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ ПЭ (L=62 м, D=63мм)

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=3,9м, D=57мм)

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=1,5м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=2,5м, D=76мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=1,5м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, внутренний, природ. газ СТ (L=5м, D=57мм).

2) Тепловая сеть котельной 212 м., с кадастровым номером 40:11:081000:467, расположенная по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое.

Технико-экономические показатели Объекта Соглашения на момент передачи Концессионеру

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Срок начала эксплуатации | Балансовая стоимость руб. | Количество установленных котлов, в т. ч. резервных | Марки котлов | Период работы котельной в год, мес. | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная мощность потребителей, Гкал/час | Протяжённость тепловых сетей (по трассе), п. м. | Объем полезного отпуска тепловой энергии (2022 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Блочная котельная, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, строение 40А | 2009 | 5 434 793,4 | 2 | MIGHTI THERM НН 715 | 7 | 0,292 | 0,1465 | 212 | 428,981 |
| 2 | Тепловая сеть, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое |  | 528 154 |  |  |  |  |  | 212 |  |

| Подписи сторон: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 2б
 к Соглашению

Состав, описание и технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

на момент передачи Концеденту

Состав и описание объекта концессионного соглашения

1. Село Закрутое.

1) Блочная котельная: кадастровый номер - 40:11:122100:351, описание – нежилое здание, этажность – 1, материал стен – металлические, год постройки – 2009 г., площадь – 18,4 кв. м., адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, строение 25А вместе с оборудованием:

Установленная мощность котельной не менее 0,498 Гкал/час

Котёлгазовый – 2 шт.;

Насосы котловые, номинальный расход не менее 10 м3/ч, номинальный напор не менее 6 метров – 2 шт.- 2 шт.;

Насос повысительный номинальный расход не менее 1 м3/ч, номинальный напор не менее 15 метров -1 шт.;

Насосы сетевые номинальный расход не менее 15 м3/ч, номинальный напор не менее 12 метров - 2 шт.;

Установка хим. вода подготовки производительность не менее 1 м3.;

Бак мембранный расширительный не менее 800 литров;

Узел учета тепловой энергии

Аттестованный узел учета газа

Система отвода дымовых газов

Пристройка к котельной с резервным источником питания

ГРПШ-400-01

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ ПЭ (L=21,8 м, D=63мм)

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=3,9м, D=57мм)

Газопровод надземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=1,51м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=4,56м, D=89мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=0,2м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, внутренний, природ. газ СТ (L=5м, D=57мм)

2) Тепловая сеть котельной, протяженностью 277 м., с кадастровым номером 40:11:122100:583, расположенная по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое.

3) Теплотрасса котельной, протяженностью 29 м., с кадастровым номером 40:11:122100:1013, расположенная по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое.

Технико-экономические показатели Объекта Соглашения на момент передачи Концеденту

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Срок начала эксплуатации | Балансовая стоимость руб. | Количество установленных котлов, в т. ч. резервных | Марки котлов | Период работы котельной в год, мес. | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная мощность потребителей, Гкал/час | Протяжённость тепловых сетей (по трассе), п. м. | Объем полезного отпуска тепловой энергии (2022 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Блочная котельная, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, строение 25А | 2009 | 2 616,09 | 2 |  | 7 | 0,489 | 0,260 | 306 | 637,739 |
| 2 | Тепловая сеть, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с Закрутое |  | 237 |  |  |  |  |  | 277 |  |
| 3 | Теплотрасса, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое |  | 25 |  |  |  |  |  | 29 |  |

2. Село Мокрое.

1) Блочная котельная: кадастровый номер - 40:11:081000:287, описание – нежилое здание, этажность – 1, материал стен – металлические, год постройки – 2009 г., площадь – 18,4 кв.м., адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, строение 40А вместе с оборудованием:

Установленная мощность котельной не менее 0,292 Гкал/час

Котёл газовый– 2 шт.

Насосы котловые, номинальный расход не менее 8 м3/ч, номинальный напор не менее 6 метров - 2 шт.

Насос повысительный номинальный расход не менее 1 м3/ч, номинальный напор не менее 12 метров 1 шт.

Насосы сетевые номинальный расход не менее 13 м3/ч, номинальный напор не менее 10 метров -2 штуки

Установка хим. вода подготовки производительность не менее 1 м3.

Бак мембранный расширительный не менее 800 литров

Узел учета тепловой энергии

Аттестованный узел учета газа

Система отвода дымовых газов

Пристройка к котельной с резервным источником питания

ГРПШ -32 К/16

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ ПЭ (L=62 м, D=63мм)

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=3,9м, D=57мм)

Газопровод подземный, среднего давления, наружный, природ. газ СТ (L=1,5м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=2,5м, D=76мм)

Газопровод надземный, низкого давления, наружный, природ. газ СТ (L=1,5м, D=57мм)

Газопровод надземный, низкого давления, внутренний, природ. газ СТ (L=5м, D=57мм).

2) Теплотрасса котельной протяженностью 212 м., с кадастровым номером 40:11:081000:467, расположенная по адресу: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое.

Технико-экономические показатели Объекта Соглашения на момент передачи Концеденту

| № п/п | Адрес и наименование объекта | Срок начала эксплуатации | Балансовая стоимость руб. | Количество установленных котлов, в т. ч. резервных | Марки котлов | Период работы котельной в год, мес. | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Подключенная мощность потребителей, Гкал/час | Протяжённость тепловых сетей (по трассе), п. м. | Объем полезного отпуска тепловой энергии (2022 год), Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Блочная котельная, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, строение 40А | 2009 | 836,84 | 2 |  | 7 | 0,292 | 0,1465 | 212 | 428,981 |
| 2 | Тепловая сеть, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое |  | 84 |  |  |  |  |  | 212 |  |

| Подписи сторон: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 3 к Соглашению

Перечень документов, относящихся к передаваемым объектам теплоснабжения, расположенным на территории МР «Куйбышевский район» и подлежащих передаче Концессионеру

1. Выписки из ЕГРН на недвижимое имущество, являющееся Объектом Соглашения.

2. Технические паспорта (планы) на имущество, являющееся Объектом Соглашения.

3. Иные документы, необходимость передачи которых будет согласована Сторонами или указана в требовании Концессионера.

| Подписи сторон: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 4 к Соглашению

Плановые значения показателей деятельности Концессионера

| №№ п/п | Наименование показателей | Показатели надежности |  |  |  |  | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям |  |
|  | Наименование котельных | Текущее значение | Плановое значение |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение | Плановое значение | Текущее значение | Плановое значение |
|  |  |  | 2023-2037 |  |  | 2023-2037 |  | 2023-2029 | 2030 |  | 2031-2037 |  | 2023-2037 |  | 2023-2037 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Блочная котельная с. Закрутое (МСОШ) Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, стр.25А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Блочная котельная с. Мокрое (МСОШ) Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, стр.40А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подписи сторон: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Концессионер |  |  |  | Концедент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |  | [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |  | _____________________/ [●] / М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 5 к Соглашению

Задание и основные мероприятия по Реконструкции Объекта Соглашения

1. Цели Соглашения:

- предупреждение внезапных отказов и выхода оборудования из строя;

- уменьшение потерь при транспортировке теплоносителя, улучшение качества предоставления коммунальных услуг;

- повышение уровня промышленной безопасности объекта;

| п/п | Наименование и адрес объекта | Описание мероприятия | Год проведения | Объем инвестиций (тыс. рублей), в т.ч. НДС | Источники инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Блочная котельная, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, строение 25А | Проект реконструкции котельной | 2024 | 18 105,7 Окончательный размер расходов определяется на основании конкурсного предложения победителя конкурса | Средства Концессионера |
|  |  | Замена газового счетчика и аттестация узла учета газа | 2024 |  |  |
|  |  | Замена уу тепловой энергии | 2024 |  |  |
|  |  | Строительство пристройки к котельной для ДГА | 2025 |  |  |
|  |  | Замена антикоррозийного покрытия котельной. Восстановление несущей способности напольного покрытия Ремонт отмостки котельной | 2025 |  |  |
|  |  | Закупка и замена ДГА и автоматики автозапуска | 2026 |  |  |
|  |  | Закупка насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов обвязки, установки ХВО | 2027 |  |  |
|  |  | Закупка котлов, газоходов и дымовых труб | 2028 |  |  |
|  |  | Закупка оборудования котельной автоматики | 2029 |  |  |
|  |  | Замена оборудования котельной | 2030 |  |  |
|  |  | Замена корректора пусконаладка и аттестация узла учета газа | 2031 |  |  |
|  |  | Замена уу тепловой энергии | 2035 |  |  |
| 2. | Блочная котельная, адрес: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, ул. Центральная, строение 40А | Проект реконструкции котельной | 2024 |  |  |
|  |  | Замена газового счетчика и аттестация узла учета газа | 2024 |  |  |
|  |  | Замена уу тепловой энергии | 2024 |  |  |
|  |  | Строительство пристройки к котельной для ДГА | 2025 |  |  |
|  |  | Замена антикоррозийного покрытия котельной. Восстановление несущей способности напольного покрытия Ремонт отмостки котельной | 2025 |  |  |
|  |  | Закупка и замена ДГА и автоматики автозапуска | 2025 |  |  |
|  |  | Закупка насосного оборудования, теплообменников, трубопроводов обвязки, установки ХВО | 2026 |  |  |
|  |  | Закупка котлов, газоходов и дымовых труб | 2027 |  |  |
|  |  | Закупка оборудования котельной автоматики | 2028 |  |  |
|  |  | Замена оборудования котельной | 2029 |  |  |
|  |  | Замена корректора пусконаладка и аттестация узла учета газа | 2030 |  |  |
|  |  | Замена уу тепловой энергии | 2034 |  |  |

- увеличения срока службы здания котельной и тепловых трасс.

2. Концессионер обязан осуществить следующие основные мероприятия по Реконструкции Объекта Соглашения:

Подписи сторон:

| Концедент | Концессионер |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] | [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |
| _____________________/ [●] / М.П. | _____________________/ [●] / М.П. |  |

Приложение № 6 к Соглашению

Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации концессионного соглашения

| Наименование показателя | Единица измерения | Периоды регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году* | % | - | 16,76 | 11,42 | 10,50 | 10,01 | 8,95 | 8,19 | 7,67 | 8,09 | 7,47 | 6,67 | 7,91 | 8,21 | 7,97 | 7,39 |
| Предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году (по программе расчета дисконтированной валовой выручки) |  |  | 18,13 | 25,79 | 18,72 | 14,80 | 12,48 | 8,16 | 4,59 | -7,82 | -6,29 | 2,43 | 3,81 | -2,91 | 1,99 | 1,07 |

3. * - с учетом механизма сглаживания

Подписи сторон:

| Концессионер | Концедент |
| --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] | [Уполномоченное лицо Концедента] |
| _____________________/ [●] / М.П. | _____________________/ [●] / М.П. |

Приложение № 7 к Соглашению

Описание земельного участка, предоставляемого в аренду Концессионеру

| № | Наименование объекта недвижимости | Местонахождение (почтовый адрес ориентира) | Площадь (кв. м.) | Кадастровый номер | Разрешенное использование | Категория земель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Куйбышевский, с. Закрутое | 167 +/- 5 | 40:11:122100:558 | для размещения блочной котельной | Земли населенных пунктов |
| 2 | Земельный участок | Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н Куйбышевский, с. Мокрое | 289 +/- 6 | 40:11:081000:444 | для размещения блочной котельной | Земли населенных пунктов |

| Подписи сторон: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Концедент [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 8 к Соглашению

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера,

определенные по результатам проведения конкурса

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения | Периоды регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 1. | Базовый уровень операционных расходов | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности нормативный расход энергетических ресурсов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельный расход топлива природный газ на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | кг.у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Удельный расход электроэнергии (на единицу объема произведенной теплоэнергии) | кВтч/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (предельная максимальная) | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | То же, в % от объёма произведенной тепловой энергии | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Нормативный уровень прибыли (от НВВ), без учёта налога на прибыль для расчета тарифа | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подписи сторон: [Субъект Российской Федерации] | Концедент |
| --- | --- |
| [Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)] | [Уполномоченное лицо Концедента] |
| _____________________/ [●] / М.П. | _____________________/ [●] / М.П. |
| Концессионер |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |

Приложение №  9 к Соглашению

Предельный размер расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществлять в течение всего срока действия концессионного соглашения Концессионером без учета расходов, источником финансирования которых является плата за подключение (технологическое присоединение)

Предельный размер расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения, которые предполагается осуществить Концессионером составляет

18 105 700 (Восемнадцать миллионов сто пять тысяч семьсот) руб.

с. Закрутое – _______________________________________ рублей.

с. Мокрое –  ________________________________________ рублей.

|  | Всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем инвестиций ВСЕГО, тыс. руб. с. Закрутое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем инвестиций ВСЕГО, тыс. руб. с. Мокрое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 10 к Соглашению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

п. Бетлица Калужской области				«__»__________202_ г.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район» в лице Главы администрации_______________________________, действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и _______________, в лице ________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт приема-передачи о нижеследующем.

    - В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения № __________ от «__» _____________202_ г. _________________ передал, а ____________________ принял следующее имущество, входящее в состав Объекта Соглашения:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - При внешнем осмотре передаваемого имущества дефекты обнаружены не были / были обнаружены следующие дефекты (перечислить):

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - _______________ передал, а ________________ принял следующие документы, относящиеся к передаваемому имуществу:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    - Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, по ____ экземпляру для каждой из Сторон.

| Сдал | Принял |
| --- | --- |
| ___________________ | ____________________ |
| М. П. | М. П. |

- В подтверждение приложения № 10 (Примерная форма акта приема-передачи):

| От Концедента _____________ | От Концессионера ___________ |  |
| --- | --- | --- |

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 11 к Соглашению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

п. Бетлица Куйбышевский район Калужской области	«__»_________202_ г.

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район» в лице Главы администрации_________________________________, действующего на основании _______________________, именуемый в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и _______________, в лице ________________, действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем Концессионером, с другой стороны, именуемые также Сторонами, составили настоящий акт приемки выполненных работ о нижеследующем.

    - В соответствии с Концессионным соглашением в отношении объектов теплоснабжения № __________ от «__» _____________202_ г. Концессионер выполнил, а Концедент принял следующие работы по Реконструкции Объекта Соглашения:

| №п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Единица измерения | Объем выполненных работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |

    - Работы выполнены в полном объеме и в установленный срок. Концедент к объему, качеству и срокам выполнения работ претензий не имеет.

    - Настоящий акт составлен в ____ экземплярах, по ____ экземпляру для каждой из Сторон.

| Сдал | Принял |
| --- | --- |
| ___________________ | ____________________ |
| М. П. | М. П. |

- В подтверждение приложения № 11 (Примерная форма акта приемки выполненных работ):

| От Концессионера _____________ | От Концедента _____________ |
| --- | --- |

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 12  к Соглашению

Перечень и копии документов, подтверждающих право собственности Концедента

на Объект Соглашения

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.05.2023 г. – котельная 18,4 кв. м. с. Закрутое.

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 07.03.2023 г. – теплотрасса 29 м. с. Закрутое.

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.06.2023 г. – тепловая сеть 277 м. с. Закрутое.

4. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 29.05.2023 г. – земельный участок 167 кв. м. с. Закрутое.

5. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.05.2023 г. – котельная 18,4 кв. м. с. Мокрое.

6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.05.2023 г. – тепловая сеть 212 м. с. Мокрое.

7. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.05.2023 г. – земельный участок 289 кв. м. с. Мокрое.

Приложение № 13 к Соглашению

Льготы потребителям товаров и услуг Концессионера

Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные/устанавливаемые Законодательством льготы, в том числе льготы по оплате товаров, работ и услуг, в случаях, порядке и сроки, предусмотренные Законодательством. Порядок и условия компенсации Концедентом Концессионеру расходов, связанных с предоставлением установленных льгот, осуществляются в соответствии с Законодательством.

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 14 к Соглашению

Значения долгосрочных параметров регулирования (с учетом НДС), 
определенные министерством конкурентной политики Калужской области от 16.08.2023 № 03/2557-23

|  | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения |  | Периоды регулирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |
| 115-ФЗ п.4 часть 1 Ст.47 | 1. | Долгосрочные параметры регулирования тарифов (предельные максимальные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-ФЗ п.1 часть 2 Ст.47 | 1.1. | Базовый уровень операционных расходов | млн. руб. |  |  | 1,17327 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 115-ФЗ п.2 часть 2 Ст.47 | 1.2. | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности нормативный расход энергетических ресурсов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2.1. | Удельный расход топлива природный газ на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т./Гкал | кг.у.т./Гкал | 165,08 | 165,08 |  | 165,08 |  | 165,08 |  | 165,08 |  | 165,08 |  | 165,08 |  | 165,08 |  | 161,40 |  | 155,95 |  | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 | 155,95 |
|  | 1.2.2. | Удельный расход электроэнергии (на единицу объема произведенной теплоэнергии) | кВтч/Гкал | 20,30 | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 |  | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 |
|  | 1.2.3. | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (предельная максимальная) | тыс. Гкал | 0,03393 | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 |  | 0,09809 | 0,09809 | 0,09809 | 0,09809 | 0,09809 | 0,09809 |
|  |  | То же, в % от объёма отпущенной тепловой энергии | % | - | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 |  | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
|  | 1.2.4. | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м² | 1,990 | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 |  | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 | 1,430 |
| 115-ФЗ п.4 часть 2 Ст.47 | 1.3. | Нормативный уровень прибыли (от НВВ), без учёта налога на прибыль для расчета тарифа | % | - | 0,00 |  | 11,71 |  | 19,32 |  | 23,37 |  | 25,11 |  | 26,31 |  | 24,51 |  | 23,47 |  | 11,83 |  | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Данные сформированы на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Цены и расходы указаны с учетом налога на добавленную стоимость. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о ценах, величинах, значениях и параметрах, предусмотренных пунктами 4, 5, 7, 10 и 11 части 1 статьи 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

| Обоснования | № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Год, предшествующий первому году действия концессионного соглашения | прогнозные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сведения, указанные в пунктах 4, 5, 7, 10 и 11 части 1 статьи 46 Федерального закона №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-ФЗ п.4 часть 1 Ст.46 | 1. | Объем полезного отпуска тепловой энергии в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а также прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии на срок действия концессионного соглашения | тыс. Гкал | 1,13990 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 | 1,05512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-ФЗ п.5 часть 1 Ст.46 | 2. | Цены на энергетические ресурсы |  |  | прогнозные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Топливо (природный газ) | руб./т у.т | - | 8 104,32 | 8 405,65 | 9 098,52 | 9 826,41 | 10 612,52 | 11 461,52 | 12 378,44 | 13 368,72 | 7 810,47 | 15 593,27 | 16 840,73 | 18 187,99 | 19 643,03 | 21 214,48 | 22 911,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. | Электроэнергия | руб./кВтч | - | 9,8506 | 10,1107 | 10,6714 | 10,4416 | 11,7652 | 12,3534 | 12,9711 | 13,6196 | 14,3006 | 15,0157 | 15,7664 | 16,5548 | 17,3825 | 18,2516 | 19,1642 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. | Вода | руб./м3 | - | 33,79 | 34,73 | 36,76 | 38,70 | 40,76 | 42,92 | 45,19 | 47,59 | 50,11 | 52,76 | 55,56 | 58,50 | 61,61 | 64,87 | 68,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-ФЗ п.7 часть 1 Ст.46 | 3. | Неподконтрольные расходы (за исключением расходов на энергетические ресурсы, концессионной платы и налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций) | тыс. руб. |  | прогнозные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | - | 0,258 | 0,274 | 0,291 | 0,307 | 0,324 | 0,340 | 0,354 | 0,367 | 0,355 | 0,373 | 0,394 | 0,406 | 0,120 | 0,125 | 0,126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-ФЗ п.10 часть 1 Ст.46 | 4. | Предельный (максимальный) рост Необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году* | % | - | - | 16,76 | 11,42 | 10,50 | 10,01 | 8,95 | 8,19 | 7,67 | 8,09 | 7,47 | 6,67 | 7,91 | 8,21 | 7,97 | 7,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | Предельный (максимальный) рост Необходимой валовой выручки по отношению к предыдущему году (по программе расчета дисконтированной валовой выручки) | % | - | - | 18,13 | 25,79 | 18,72 | 14,80 | 12,48 | 8,16 | 4,59 | -7,82 | -6,29 | 2,43 | 3,81 | -2,91 | 1,99 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-ФЗ п.11 часть 1 Ст.46 | 5. | Иные цены, величины, значения, параметры, использование которых для расчета тарифов предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Прогнозные среднегодовые индексы цен в процентах прироста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. | Средневзвещенный по источникам индекс цен на топливо | % | - | - | 3,72 | 8,24 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.2. | Индекс цен на холодную воду | % | - | - | 2,77 | 5,85 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.3. | Индекс цен на электрическую энергию | % | - | - | 2,64 | 5,55 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.4. | ИПЦ | % | - | - | 4,90 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. | Долгосрочные параметры регулирования тарифов, не являющиеся критериями конкурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115-ФЗ п.1 часть 1 Ст.46 | 5.2.1. | Индекс эффективности операционных расходов | % | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Данные сформированы на основании Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Цены и расходы указаны с учетом налога на добавленную стоимость. - * - с учетом механизма сглаживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Подписи сторон: [Субъект Российской Федерации] | Концедент |
| --- | --- |
| [Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ)] | [Уполномоченное лицо Концедента] |
| _____________________/ [●] / М.П. | _____________________/ [●] / М.П. |
| Концессионер |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |

Приложение № 15 к Соглашению

Порядок отчетности Концессионера

1. Общие положения

1.1. Настоящим приложением устанавливается порядок предоставления отчетности (отчетов) и состав предоставляемой Концессионером Концеденту информации.

1.2. Все термины и определения, используемые в настоящем приложении, имеют значения, указанные в Соглашении, если иное прямо не установлено в тексте настоящего приложения.

1.3. Под Отчетностью (Отчетами) Стороны понимают документацию, составляемую и предоставляемую Концессионером Концеденту в соответствии с настоящим приложением и условиями Соглашения.

1.4. Отчетность предоставляется Концессионером Концеденту (уполномоченному Концедентом лицу) в электронном виде, если иное не установлено условиями настоящего приложения. По требованию Концедента Концессионер обязан предоставить Отчетность в электронном виде на носителе, обеспечивающем хранение данных Отчетности и их последующее воспроизведение в виде, соответствующем предоставленному на бумажных носителях. Отчетность о завершенных работах по Реконструкции Объекта Соглашения представляется на бумажных носителях.

1.5. Предоставляемые Отчеты, помимо документов, прямо предусмотренных настоящим приложением, должны включать копии документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в Отчетах, либо ссылки на такие документы, если ранее они уже предоставлялись. Копии документов, подтверждающих содержащиеся в Отчетности сведения, должны быть заверены Концессионером. Во избежание сомнений, положения настоящего пункта не исключают обязательства Концессионера по предоставлению отчётных документов, предусмотренных Соглашением, но не указанных в настоящем приложении.

1.6. Отчеты составляются Концессионером на русском языке. Если какой-либо документ, подтверждающий содержащиеся в Отчетности сведения, составлен на иностранном языке, то вместе с одной копией этого документа Концессионер обязан предоставить Концеденту его нотариально заверенный перевод на русский язык.

1.7. Концессионер в рамках реализации Соглашения должен представлять следующие Отчеты и документы Концеденту:

(a) в сроки, установленные Налоговым кодексом РФ для сдачи бухгалтерской отчетности;

(b) Отчеты по запросу - предоставляются в срок, указанный Концедентом или с ним согласованный;

(c) финансовую Отчетность.

1.8. В случае возникновения обоснованных сомнений в достоверности представленной Отчетности, Концедент вправе осуществить проверку достоверности сведений, указанных в первичных документах, на основании которых были представлены сведения, подвергнутые сомнению. Первичные документы, письменно затребованные Концедентом в ходе такой проверки, Концессионер передает в виде заверенных копий в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения запроса от Концедента.

1.9. Если Стороны в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня получения Отчетности не согласовали Отчетность (в случае необходимости в соответствии с условиями настоящего приложения и Соглашения), и Стороны не пришли к согласию о порядке урегулирования разногласий по Отчетности, то спор по Отчетности разрешается в соответствии с Порядком разрешения споров, установленным Соглашением.

1.10. При необходимости, по соглашению Сторон, формы и состав Отчетов в течение всего срока действия Соглашения могу быть изменены.

2. Порядок предоставления Отчетности Концессионером Концеденту

2.1. Отчет по запросу.

Концедент вправе потребовать от Концессионера предоставить любую информацию и документы, относящиеся к Соглашению, на любом этапе реализации Соглашения.

Концессионер обязан предоставить Концеденту информацию и документы, запрашиваемые Концедентом в соответствии с настоящим пунктом приложения, в течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения запроса.

2.2. Финансовая Отчетность.

Концессионер обязан осуществлять ведение бухгалтерского учета, составление и представление бухгалтерской Отчетности в соответствии с требованиями Законодательства.

Целью данной отчетности является удовлетворение потребности Концедента быть осведомленным, чтобы иметь возможность полно представлять себе состояние финансово-экономических процессов в исполнении Соглашения и возможные трансформации этих процессов (контролировать и прогнозировать возможность/невозможность исполнения Концессионером обязательств из Соглашения, а также своевременно принять меры по эффективному исполнению Соглашения, минимизируя (в т.ч. заранее принятыми мерами) негативное влияние финансового состояния Концессионера на Объект Соглашения и пользователей этим объектом.

Способом достижения цели является оценка Концедентом финансового состояния Концессионера на основе предоставленных последним данных. В рамках данной отчетности Концессионер предоставляет Концеденту следующие данные:

- копии годовой бухгалтерской отчетности Концессионера (более часто – по обязательному для безусловного исполнения Концессионером требованию Концедента);

2.3. Отчетность о договорах, заключаемых Концессионером в ходе исполнения Соглашения.

Целью данной отчетности является получение Концедентом подробной информации о ходе исполнения Соглашения. Эта цель достигается путем предоставления Концессионером единовременных отчетов о заключении, изменении и прекращении договоров, направленных на реализацию Соглашения, а также периодических отчетов о ходе исполнения таких договоров.

Отчеты об исполнении договора должны содержать параметры исполнения (с указанием исполненных и неисполненных обязательств, выделяя в числе неисполненных нарушенные обязательства и описывая причины нарушения и принятые в связи с нарушением меры), касающиеся: предмета договора, встречного предоставления за предмет, иных обязанностей по договору, нарушения обязательств, прочих платежей, в т.ч. компенсационного и штрафного характера.

Отчет об изменении или прекращении договора должен содержать указание на существо и причины трансформаций договора.

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 16 к Соглашению

Перечень сведений конфиденциального характера

1. Стороны обязуются сохранять в тайне все коммерческие, финансовые и технические данные, полученные ими при заключении Соглашения и в рамках его исполнения, а также обязуются не раскрывать и не использовать такие данные в целях, не связанных с исполнением Соглашения. Во избежание сомнений, указанные в настоящем пункте ограничения не распространяются на информацию и иные данные, обязательное предоставление, опубликование и (или) раскрытие которых предусмотрено Законодательством, данные государственной статистической отчетности, информацию и иные данные о Соглашении, размещение и использование которых необходимо Концеденту для исполнения возложенных на его органы функции.

2. Каждая из Сторон обязуется обеспечить сохранение в тайне указанных в пункте 1 настоящего приложения данных со стороны своих должностных лиц, работников, представителей, подрядчиков, консультантов, дочерних обществ и иных аффилированных лиц, равно как и любых других лиц, которым такая Сторона правомерно передала соответствующие данные.

3. Предусмотренные в пункте 1 настоящего приложения данные могут быть предоставлены (раскрыты):

- третьим лицам в той степени, в какой такое предоставление (раскрытие) информации и иных данных требуется в соответствии с Законодательством (включая предоставление информации судам и иным уполномоченным органам государственной власти);

- работникам, консультантам, контрагентам по договорам, заключение которых необходимо для исполнения Соглашения и (или) аффилированным лицам Сторон;

- если такая информация и иные данные являлись общеизвестными до момента их предоставления (раскрытия) Стороной;

- при предоставлении информации и иных данных арбитражному суду, если спор передан на рассмотрение в порядке разрешения споров. При этом Сторона обязуется предпринять все возможные в соответствии с Законодательством меры, чтобы такое предоставление информации и иных данных осуществлялось на конфиденциальной основе;

- когда информация и иные данные стали известны Стороне на законном основании до того, как они были предоставлены другой Стороной;

- по требованию любого уполномоченного органа и иного органа власти;

- если Сторона предоставляет часть информации и иных данных, которая была самостоятельно разработана такой Стороной или получена ею от третьего лица с разрешением на ее передачу (раскрытие).

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 17 к Соглашению

Порядок возмещения расходов Сторон

в случае досрочного расторжения Соглашения

| № | Основания досрочного расторжения | Имущественные последствия Концедента | Имущественные последствия Концессионера |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | По соглашению Сторон | Порядок возмещения расходов Концедента определяется соглашением о расторжении Соглашения. | Порядок возмещения расходов Концессионера определяется соглашением о расторжении Соглашения. |
| 2. | На основании решения суда, по требованию Стороны Соглашения при существенном нарушении условий Соглашения другой Стороной. |  |  |
| 2.1. | Существенные нарушения условий Соглашения со стороны Концессионера: 1) нарушение сроков Реконструкции Объекта Соглашения; 2) использование (эксплуатация) Объекта Соглашения в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования (эксплуатации) Объекта Соглашения; 3) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной Соглашением; 4) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента 5) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям товаров, работ, услуг, в том числе услуг по теплоснабжению. | Концедент по требованию Концессионера возмещает расходы Концессионера на Реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные ст. 15 ФЗ «О концессионных соглашениях» | 1) имеет право требовать возмещения расходов Концессионера на Реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренных ст. 15 ФЗ «О концессионных соглашениях; 2) Концедент имеет право при расторжении Соглашения по решению суда за существенное нарушение условий Соглашения Концессионером требовать выплату неустойки в виде штрафа за каждое нарушение существенного условия в отдельности; 3) по требованию Концедента Концессионер возмещает причиненные убытки в случае, если нарушение требований, указанных в подпункте 4 пункта 2.1. настоящего приложения, не было устранено в установленный Концедентом разумный срок. |
| 2.2. | Существенными нарушениями условий Соглашения со стороны Концедента являются: 1) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру Объекта Соглашения; 2) передача Концессионеру Объекта Соглашения, не соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-экономическим показателям, назначению Объекта Соглашения), в случае если такое несоответствие выявлено в течение одного года с момента подписания Сторонами Соглашения акта приема-передачи и не могло быть выявлено при передаче Объекта Соглашения и возникло по вине Концедента. | В случае существенного нарушения условий Соглашения Концедентом, Концессионер имеет право требовать возмещения ему расходов, связанных с Соглашением, а именно: - понесенные к этому моменту расходы на разработку Проектной документации; - понесенные к этому моменту расходы на содержание Объекта Соглашения; - понесенные к этому моменту расходы на Подготовку территории; - другие расходы, подтвержденные Концессионером документально, которые связаны с Объектом Соглашения. | Имеет право требовать возмещения расходов, связанных с Соглашением. |
| 3. | В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо имеется угроза причинения такого вреда, Соглашение может быть расторгнуто Концедентом в одностороннем порядке путем принятия решения органа местного самоуправления. | Концедент по требованию Концессионера возмещает расходы Концессионера на Реконструкцию Объекта Соглашения, предусмотренные ст. 15 ФЗ «О концессионных соглашениях». | Концессионер возмещает причиненные убытки, а также причиненный вред. |

В случае досрочного расторжения возмещение расходов Концессионера на Реконструкцию Объекта Соглашения осуществляется в объеме, в котором указанные средства не возмещены Концессионеру на момент расторжения Соглашения за счет выручки от оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам).

Стороны производят сверку расходов на последний день срока действия Соглашения с учетом условий, предусмотренных в настоящем приложении, о чем подписывают акт сверки в течение 10 (десяти) дней с Даты прекращения Соглашения. Концедент обязан подписать акт сверки или направить мотивированные замечания в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с даты его получения от Концессионера.

Концедент осуществляет возмещение расходов путем перечисления денежных средств в соответствующем размере Концессионеру в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента прекращения Соглашения.

В случае существенного нарушения Концедентом условий Соглашения, повлекшего досрочное расторжение Соглашения, Концессионер вправе потребовать от Концедента возмещения расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения. Возмещение расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) и не возмещенных ему на момент расторжения концессионного соглашения.

Порядок выплаты Концедентом денежных средств устанавливается путем проведения переговоров между Сторонами. Выплата осуществляется без начисления процентов.

В случае возникновения спора относительно мирного решения вопросов возмещения расходов, и, если такой спор не будет разрешен в течение 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право обратиться в Арбитражный суд Калужской области.

В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер обязан содержать Объект Соглашения, осуществлять деятельность, указанную в Соглашении, до момента передачи Объекта Соглашения Концеденту по акту приема-передачи Объекта Соглашения.

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 18 к Соглашению

Порядок

возмещения фактически понесенных расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и не возмещенных ему на момент окончания срока действия концессионного соглашения

1. Размер компенсации при прекращении не может превышать фактически понесенных расходов Концессионера на Реконструкцию Объекта Соглашения, определяемых исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в соответствии с Законодательством и не возмещенных ему на Дату прекращения Соглашения.

2. В состав фактических понесенных расходов Концессионера на Реконструкцию Объекта Соглашения включаются:

2.1. Фактически понесенные Концессионером расходы на выполнение работ по Реконструкции Объекта Соглашения в соответствии с Инвестиционной программой, подтвержденные актами приемки выполненных работ (по форме КС-3, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 г. № 100);

2.2. Фактически понесенные Концессионером расходы на закупку оборудования, используемого для Реконструкции Объекта Соглашения, при условии, что:

- указанное оборудование передается Концеденту;

- указанные расходы не превышают соответствующую сметную стоимость оборудования в соответствии с Проектной документацией, передаваемой Концеденту (с учетом доставки);

- указанное оборудование имеет все необходимые сертификаты для дальнейшего использования.

2.3. Фактически понесенные Концессионером расходы на проектирование и/или экспертизу Проектной документации, передаваемой Концеденту;

3. В состав фактических понесенных расходов Концессионера, не связанных с расходами на Реконструкцию Объекта Соглашения, но подлежащих возмещению Концессионеру на Дату прекращения Соглашения в соответствии с Законодательством, включаются:

3.1. Расходы на осуществление деятельности с использованием Объекта Соглашения, подлежащие возмещению Концессионеру в соответствии с Законодательством;

3.2. Иные расходы Концессионера, которые в соответствии с Законодательством должны быть ему возмещены на Дату прекращения Соглашения.

4. Фактические расходы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего приложения, могут подтверждаться следующими документами:

4.1. Актами и иными отчетно-финансовыми документами (оригиналами или заверенными уполномоченными лицом Концессионера копиями), предусмотренными соответствующими договорами и подтверждающими надлежащее исполнение контрагентом соответствующих работ, поставку товаров и/или оказание услуг, либо получение контрагентом по договору (исполнителем и/или поставщиком) предусмотренного аванса / предоплаты;

4.2. Сертификатами (оригиналами или заверенными уполномоченным лицом Концессионера копиями) на оборудование, указанными в пункте 2.2;

4.3. Выписками по расчетным счетам Концессионера, подтверждающими оплату Концессионером соответствующих сумм расходов.

5. В состав возмещенных Концессионеру на Дату прекращения Соглашения расходов на Реконструкцию Объекта Соглашения включаются:

5.1. Суммы амортизации в отношении реконструированного Объекта Соглашения, учтенной при утверждении Тарифа за каждый полный год, предшествующей дате обращения соответствующей Стороны в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения, рассчитываемой на основе отчетов о смете расходов за прошедший год, утвержденных Органом регулирования;

5.2. Части суммы амортизации в отношении реконструированного Объекта Соглашения, учтенной при утверждении Тарифа на текущий год, пропорционально уменьшенной с учетом неотработанного в текущем году периода (периода с даты, следующей за датой обращения соответствующей Стороны в Арбитраж с требованием о расторжении Соглашения либо датой прекращения (какая из дат наступает ранее) и рассчитываемой на основе сметы расходов на соответствующий год, утверждённой Органом регулирования перед началом такого года.

| Подписи сторон: Концедент |  |  |
| --- | --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концедента] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |
| Концессионер |  |  |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] |  |  |
| _____________________/ [●] / М.П. |  |  |

Приложение № 19 к Соглашению

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица

____________________ две тысячи двадцать третьего года

Муниципальный район «Куйбышевский район», в лице главы администрации муниципального района «Куйбышевский район» Макридова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, Решения Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Куйбышевский район» от 06.11.2020 г. № 19 «О назначении на должность главы администрации муниципального района «Куйбышевский район», как уполномоченный орган на распоряжение землями, государственная собственность на которые не разграничена, на основании статьи 3.3 Федерального закона  № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса РФ», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и _________________,именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ   ДОГОВОРА

1.1. «Арендодатель» предоставляет, а «Арендатор» принимает в аренду:

- земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:11:122100:558, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, разрешенное использование: для размещения блочной котельной, общей площадью 167 (Сто шестьдесят семь) кв. м.

- земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:11:081000:444, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, разрешенное использование: для размещения блочной котельной, общей площадью 289 (Двести восемьдесят девять) кв. м.

2. СРОК   ДОГОВОРА

2.1. Аренда устанавливается на срок ________ лет, с _______ по _________.

2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Росреестра по Калужской области.

Договор, заключенный на срок менее чем на один год, вступает в силу с момента его подписания.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за земельный участок устанавливается в соответствии с решением Районного Собрания муниципального района «Куйбышевский район» Калужской области от 26.01.2017 г. № 119

3.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежегодно, один раз до 15 сентября   путём перечисления по следующим реквизитам:

Р/счет получателя: 03100643000000013700, к/с 40102810045370000030, БИК 012908002

Банк получателя: Отделение Калуга Банка России/УФК по Калужской области, г. Калуга

Получатель: ИНН 4010000021/КПП 401001001 УФК по Калужской области (Администрация МР «Куйбышевский район» ОКТМО 29618000 КБК 230 1 11 05013 050000 120.

3.3. Арендная плата начисляется с момента подписания акта приема-передачи участка. Исполнением обязательства по внесению арендной платы являются копии платежных документов, которые должны предоставляться «Арендатором» ежегодно.

3.4. Размер арендной платы изменятся ежегодно путем корректировки на текущий финансовый год в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете. В этом случае исчисление и уплата «Арендатором» арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления «Арендодателя» путём направления «Арендатору» нового расчета арендной платы на соответствующий период.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Арендодатель» имеет право:

4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и нарушении других условий Договора.

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановкой в результате деятельности «Арендатора», а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

4.2. «Арендодатель» обязан:

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить «Арендатора» об изменении номеров счетов для перечисления арендной платы.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом «Арендатора».

4.3. «Арендатор» имеет право:

4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных Договором.

4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить Договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях.

4.4. «Арендатор» обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.4.2. Использовать участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.

4.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.5. Произвести регистрацию настоящего договора в Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области.

4.4.6. До начала строительства снести старое строение, расположенное на участке за свой счет.

4.5. «Арендатор» и «Арендодатель» имеют иные права и обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору «Арендатор» выплачивает «Арендодателю» пени из расчёта 0,5%: от размера невнесенной арендной платы за каждый день просрочки.

5.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА.

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.

6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию «Арендодателя» по решению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора «Арендатор» обязан вернуть «Арендодателю» участок в надлежащем состоянии.

6.4. По истечении срока действия договора, договор считается расторгнутым.

7.РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на «Арендодателя».

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор является обязывающим для сторон с момента его подписания обеими сторонами.

9.2. Неотъемлемой частью Договора являются следующие документы:

9.2.1. Постановление администрации МР «Куйбышевский район» от ___________.

9.2.2. Расчёт от _________ (Приложение №1).

9.3. При передаче земельного участка в обязательном порядке составляется передаточный акт (Приложение №2).

9.4. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один   выдан «Арендодателю», один – «Арендатору», один – органам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

10.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Арендодатель»:

Муниципальный район "Куйбышевский район" в лице главы администрации муниципального района «Куйбышевский район»

249500, Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, Ленина, д.28

Единый казначейский счет – 401028100453700000030,  Казначейский счет - 3231643296180003700

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга

БИК: 012908002, ИНН: 4010000021, КПП: 401001001.

___________________________ ФИО

«Арендатор»:

____________________________

Приложение № 1

к Договору аренды Земельного участка

от «___» ______ 202_ г.

Решением Районного Собрания МО «Куйбышевский район» от 26.01.2017 № 119 «Об утверждении ставок арендной платы, поправочных коэффициентов за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Куйбышевский район», и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории МР «Куйбышевский район» утверждены ставки арендной платы в процентах от кадастровой стоимости земельного участка и поправочные коэффициенты вида деятельности за использование земельных участков, находящихся в собственности муниципального района «Куйбышевский район», и в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Формула расчета суммы арендной платы за 2023 год

к договору аренды земельного участка

№ ____ от ____.___________. 2023 года

Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального района «Куйбышевский район», за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, определяется по следующей формуле:

А = С x К x И1 x ... x Иn x П,

где А - размер арендной платы в рублях в год;

С - ставка арендной платы в процентах к кадастровой стоимости земельного участка;

К - кадастровая стоимость земельного участка в рублях в год, утвержденная в результате кадастровой оценки земель;

И1 x ... x Иn - индексы потребительских цен за период, прошедший с момента утверждения соответствующих результатов кадастровой оценки земель. Информация о размере годового индекса потребительских цен размещается на сайте Территориального управления Росстата по Калужской области;

П - поправочный коэффициент вида деятельности.

Приложение № 2

к договору аренды земельного участка

______________________

АКТ

приема – передачи земельного участка

Калужская область, Куйбышевский район, п. Бетлица

_________________ две тысячи двадцать третьего года

В соответствии с Договором аренды земельного участка от ______ 2023 года муниципальный район «Куйбышевский район», в лице главы администрации муниципального района «Куйбышевский район» Макридова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, Решения Районного Собрания муниципального образования муниципального района «Куйбышевский район» от 06.11.2020 г. № 19 «О назначении на должность главы администрации муниципального района «Куйбышевский район», как уполномоченный орган на распоряжение землями, государственная собственность на которые не разграничена, на основании статьи 3.3 Федерального закона  № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса РФ», именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и ________________именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял в аренду:

- земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:11:122100:558, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский район, с. Закрутое, разрешенное использование: для размещения блочной котельной, общей площадью 167 (Сто шестьдесят семь) кв. м.

- земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:11:081000:444, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Куйбышевский район, с. Мокрое, разрешенное использование: для размещения блочной котельной, общей площадью 289 (Двести восемьдесят девять) кв. м.

Стороны не имеют претензий друг к другу по поводу передаваемого недвижимого имущества (земельного участка). Права и обязанности сторон по отношению к данному земельному участку, предусмотренные земельным законодательством, и по отношению друг к другу сторонам известны. «Арендатор» становится обладателем права аренды на земельный участок только после регистрации такого права в установленном порядке.

Акт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

«Арендодатель»:

Муниципальный район "Куйбышевский район" в лице главы администрации

муниципального района «Куйбышевский район»

249500, Калужская область, Куйбышевский район, поселок Бетлица, Ленина, д.28        Единый казначейский счет - 401028100453700000030                                                    Казначейский счет - 03231643296180003700

ОТДЕЛЕНИЕ КАЛУГА БАНКА РОССИИ //УФК по Калужской области г. Калуга

БИК: 012908002, ИНН: 4010000021, КПП: 401001001.

____________________________С.Н. МАКРИДОВ

«Арендатор»:

____________________________

Подписи сторон:

| Концессионер | Концедент |
| --- | --- |
| [Уполномоченное лицо Концессионера] | [Уполномоченное лицо Концедента] |
| _____________________/ [●] / М.П. | _____________________/ [●] / М.П. |